始兴县司前中心幼儿园外线、室内空调线路改造项目

招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2021年 6 月 3 日上午8:30－11:30 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2021年 6 月 3 日下午15:30 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2021年 6 月 3 日下午15:30 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 游海生 13827974043 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县司前镇中心幼儿园外线、室内空调线路改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县司前镇中心幼儿园 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金(含预结审费用） |
| 5 | 工程投资 | 124955.6元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 30日历天 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥3000.00元。若中标者则自动转为履约保证金(中标价的2%），其余保证金当场退回。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后无息返还。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）、单位介绍信； （2）、法人代表授权委托书； （3）、法人代表、委托人身份证复印件； （4）企业营业执照复印件 （5）资质证书及安全生产许可证复印件。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | （1）、封面； （2）、目录； （3）、 法人代表证明书，法人代表身份证复印件； （4）、企业法人代表授权委托书、委托人身份证复印件； （5）、企业营业执照复印件、资质证书及安全生产许可证复印件； （6）、投标报价书； （7）、工程量清单报价表（见后附工程量清单报价表格式） 备注：投标文件正本壹份、副本贰份，用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称、注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事宜由发包人调整并及时通知各潜在投标单位 |

始兴县司前镇中心幼儿园

2021年 5 月 31 日

投标报价书

致：                  （招标人）

1、在研究始兴县司前镇中心幼儿园外线、室内空调线路改造项目招标文件、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：          （小写）        竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起60日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：