始兴县发展和改革局文件

始发改投审〔2022〕1号

______________________________

始兴县发展和改革局关于韶关市始兴县杜仲育种基地项目立项的批复

始兴县司前镇人民政府：

《关于韶关市始兴县杜仲育种基地项目立项的申请》及有关材料收悉。经研究，现就项目立项函复如下：

一、为改善基地的耕作条件、运输条件和灌溉条件，我局同意批准该项目立项。

二、项目代码：2112-440222-04-01-330084。

三、项目建设地点位于韶关市始兴县司前镇瑶族生态村。

四、项目建设规模及内容：对始兴县司前镇杜仲育种基地地块现有土地进行平整，修建机耕道约2500米、水渠约2000米。

五、项目拟建设工期：6个月。

六、项目估算总投资230.00万元，其中：建安工程费215.00万元。项目建设所需资金由上级财政资金安排解决。

七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。

附：审批部门招标核准意见

始兴县发展和改革局

2022年1月6日

公开方式：主动公开

抄送： 县财政局、县自然资源局、县住管局、县市场监管局、市公共资源交易中心始兴分中心