始兴县城南中学校舍维修、整治工程招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2022年5月6日 10:30－11:30 始兴县城南中学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2022年5月6日16:30 始兴县城南中学会议室 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2022年5月6日16:30 始兴县城南中学会议室 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 徐先生 18998655169 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能获取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县城南中学 |
| 2 | 工程名称 | 城南中学校舍维修、整治工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县城南中学校园内 |
| 4 | 资金来源 | 一般公共预算资金上级资金 |
| 5 | 工程投资 | 124100.00元(含预结算费用） |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2022年5月22日前全面完工并清理完场地（工期每延迟一天扣除中标价的1%） |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥7000.00元。若中标者则自动转为质量保证金，其余保证金当场退回。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后无息返还。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见采购投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （2）营业执照复印件； （3）资质证书复印件。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面 （2）目录 (3) 企业营业执照 (4）法定代表人资格证明 (5) 法人代表授权委托书 （6）投标承诺书 (7) 投标报价函 (8) 投标报价明细（报价必须计算总金额） 备注：投标文件需要装订成册，正本每页加盖公章，密封加盖公章，并注明投标项目名称、投标单位名称、递交时间和注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 合同签订 | 中标公示三天后，中标人主动与学校（园）签订合同，有特殊情况未能及时签订合同要书面与学校说明情况，五个工作日未签合同当弃权和放弃处理，履约保证金不予退还，学校可以与第二中标候选人签订合同。 |
| 22 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县城南中学

2022年4月28日

附件 1

投标承诺书

始兴县城南中学：

感谢贵单位邀请，我公司自愿参加贵单位组织的招投标活动，经研究招标文件，我司承认贵单位该工程招标文件的全部内容，并接受贵单位询标释疑，在参加该项目的投标过程中，经我司委托人签字的投标书、询标书、投标承诺书，均是综合考虑了市场、施工技术、现场条件等因素，我公司均承认。若我公司中标，同意在接到中标通知后5日内与招标人签订完本项目的招标合同。若我公司在本次投标中未中标，我公司尊重贵单位决定。

特此承诺。

投标单位（签字盖章）：

年   月  日

附件 2:

法定代表人资格证明书

致：始兴县城南中学

XXX ，现任我单位xxx职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 年 月 日

单位： （盖章）

代表人性别：   年龄：

身份证号码：

联系电话：

附：法定代表人身份证复印件（复印件要加盖单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 3

法定代表人授权书

致：始兴县城南中学

兹授权 XXX ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权负责（处理）所有投标有关事项。

授权单位： （盖章）

法定代表人 （签名或盖私章）

签发日期： 年 月 日

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系电话：

附：代表人身份证复印件（复印件要加盖委托单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 4

投标报价函

致：始兴县城南中学

1、在研究                       招标文件、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：          （小写）        竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起60日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件5 投标报价明细

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：城南中学校舍维修、整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 沙地改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040103001001 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 121.5 |  |  |  |  |
| 2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.M5水泥砂浆砌筑 零星砌体 2.10厚1：2水泥砂浆抹灰 |  | m3 | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  | 教学楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面拆除 刚性层拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.单层架空大阶砖 370×370×25 带空气(带式支承) |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 24.2 |  |  |  |  |
| 6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.水性外墙乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3.底层抹灰20mm 各种墙面 |  | m2 | 24.2 |  |  |  |  |
| 7 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙面翻新 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 266 |  |  |  |  |
| 8 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 天棚面翻新 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 广场修复 1.广场砖铺设 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 地理园及生物园地面环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆填缝六角砖 |  | m2 | 125.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：城南中学校舍维修、整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 六角砖拆除 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 广场修复 1.广场砖铺设（材料甲供） 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 125 |  |  |  |  |
| 13 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 花池拆除 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m3 | 0.72 |  |  |  |  |
| 14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 花池砌筑 1、墙体类型:外墙 2、墙体厚度:120mm 3、砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm MU10 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 2.88 |  |  |  |  |
| 15 | 011204003002 | 块料墙面 | 花池贴块料 1.镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 2.底层水泥砂浆抹灰10mm |  | m2 | 53.76 |  |  |  |  |
| 16 | 011703001001 | 清运建筑垃圾 | 1.清运建筑垃圾 2.人工转运20m 3.汽车外运3km |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化地铲除杂草 2.自卸汽车运土方 运距1km内 |  | m2 | 6860 |  |  |  |  |
| 18 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.砍伐乔木(胸径cm) 30以内 |  | 株 | 7 |  |  |  |  |
| 19 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 1.砍伐乔木(胸径cm) 70以内 |  | 株 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | 1.砍挖竹(丛径cm) 30以内 不用挖竹头 |  | 丛 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 1.砍挖灌木(冠径cm) 150以内 不用挖树头 |  | 株 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 266 |  |  |  |  |
| 23 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：城南中学校舍维修、整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |