始兴县罗坝镇中心小学教师宿舍改造项目招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 2022年8月15日 8:30－11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2022年8月18日 8:30－11:30 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2022年8月18日下午15:30 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2022年8月18日下午16:00 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 邓先生 13542272010 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县罗坝镇中心小学教师宿舍改造项目 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县罗坝镇中心小学 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 184578元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2022年9月30日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥3700元。若中标者则自动转为质量保证金(项目金额的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书（被委托人身份证复印件）； （3）营业执照副本原件及复印件（含统一社会信用代码）。 （4）企业安全生产许可证原件及复印件 （5）资质证明。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）工程量清单； （5）法定代表人身份证复印件或法定代表人委托书； （6）被委托人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）企业安全生产许可证复印件； （9）资质证明。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县罗坝镇中心小学

2022年8月15日

投标报价书

始兴县罗坝镇中心小学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县罗坝镇中心小学教师宿舍改造项目施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                             。                             （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

工程量清单报价表

项目：始兴县罗坝镇中心小学教师宿舍改造项目（加盖学校公章）

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：罗坝镇中心小学教师宿舍改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 首层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原有混凝土地面100mm厚 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m3 | 4.35 |  |  |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.开门洞 0.9m*2.1m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 5.67 |  |  |  |  |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门洞口尺寸:0.8*1.95m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | 樘 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有卷帘门2.8*3.2m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除原有塑料排水管 |  | m | 38 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:内墙240厚 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 |  | m3 | 3.3 |  |  |  |  |
| 7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙180厚 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 |  | m3 | 4.76 |  |  |  |  |
| 8 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 卫生间 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 |  | m3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 9 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 原墙面处 2.满刮腻子两道 |  | m2 | 309.75 |  |  |  |  |
| 10 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 新建墙体处 2.底层抹灰:15mm厚 2.满刮腻子两道 |  | m2 | 77.62 |  |  |  |  |
| 11 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 原外墙围墙处 2.底层抹灰:20mm厚 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙真石漆 2.底层抹灰:20mm厚 3.原卷帘门处新建外墙处 |  | m2 | 26.44 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗坝镇中心小学教师宿舍改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间内墙 2.瓷质釉面砖 300*300 |  | m2 | 39.86 |  |  |  |  |
| 14 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.块料楼地面 卫生间 2.瓷质防滑砖300*300 |  | m2 | 6.8 |  |  |  |  |
| 15 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.卫生间地面涂膜防水 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 6.8 |  |  |  |  |
| 16 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间墙面涂膜防水1.8m高 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 40.2 |  |  |  |  |
| 17 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线100mm |  | m2 | 7.71 |  |  |  |  |
| 18 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰 1.满刮腻子两道 |  | m2 | 113.22 |  |  |  |  |
| 19 | 010801001001 | 木质门 | 普通木门 1.大厅及房间门 M0921 2.规格尺寸：0.9*2.1m |  | 樘 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.卫生间门 M0721 2.规格尺寸：0.7*2.1m |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.铝合金推拉窗 |  | m2 | 9.4 |  |  |  |  |
| 22 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.不锈钢防盗网 |  | m2 | 9.4 |  |  |  |  |
| 23 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢大门 M3325 2.规格尺寸：3.3*2.5m |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢大门 M3220 2.规格尺寸：3.2*2m |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 011402002001 | 金属窗油漆 | 1.原有防盗网刷漆 |  | m2 | 6.75 |  |  |  |  |
| 26 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 43.49 |  |  |  |  |
| 27 | 01B001 | 水电改造 | 1.室内水电改造 依据指标法暂估 |  | m2 | 117 |  |  |  |  |
| 28 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.砖砌化粪池 2*2*1.5m |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.电表 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 031003013002 | 水表 | 1.水表 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗坝镇中心小学教师宿舍改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有蹲厕 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有块料地面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 19.04 |  |  |  |  |
| 33 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门洞口尺寸:0.8*1.95m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | 樘 | 12 |  |  |  |  |
| 34 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.门洞口尺寸:0.7*1.9m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | 樘 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 立面块料拆除 1.拆除部位:墙面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 57.2 |  |  |  |  |
| 36 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.开门洞 0.9m*2.1m 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m2 | 0.68 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙180厚 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 |  | m3 | 2.62 |  |  |  |  |
| 38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆0.4m高 |  | m | 21.4 |  |  |  |  |
| 39 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.不锈钢防盗网 |  | m2 | 76.9 |  |  |  |  |
| 40 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.铝合金推拉窗维修 |  | m2 | 24.4 |  |  |  |  |
| 41 | 010801001002 | 木质门 | 普通木门 1.大厅及房间门 M0921 2.规格尺寸：0.9*2.1m |  | 樘 | 14 |  |  |  |  |
| 42 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.卫生间门 M0721 2.规格尺寸：0.7*2.1m |  | 樘 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗坝镇中心小学教师宿舍改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 组 | 8 |  |  |  |  |
| 44 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌厕所地面 |  | m3 | 1.9 |  |  |  |  |
| 45 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.块料楼地面 卫生间 2.瓷质防滑砖300*300 |  | m2 | 19.04 |  |  |  |  |
| 46 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线100mm |  | m2 | 18.16 |  |  |  |  |
| 47 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 原有墙面处 2.满刮腻子两道 |  | m2 | 647.28 |  |  |  |  |
| 48 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 新建墙面处 2.抹灰面15mm厚 3.满刮腻子两道 |  | m2 | 29.12 |  |  |  |  |
| 49 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间内墙 2.瓷质釉面砖 300*300 |  | m2 | 130.64 |  |  |  |  |
| 50 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.卫生间地面涂膜防水 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 19.04 |  |  |  |  |
| 51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间墙面涂膜防水 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 79.2 |  |  |  |  |
| 52 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰 1.满刮腻子两道 |  | m2 | 231.68 |  |  |  |  |
| 53 | 011402002002 | 金属窗油漆 | 1.原有防盗网刷漆 |  | m2 | 18 |  |  |  |  |
| 54 | 01B001 | 水电改造 | 1.室内水电改造 依据指标法暂估 |  | m2 | 234 |  |  |  |  |
| 55 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜子 0.8*0.6 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
| 56 | 01B003 | 屋面防水补漏 | 1.屋面防水补漏 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、三层合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.满刮腻子两道 |  | m2 | 121.69 |  |  |  |  |
| 58 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰 1.满刮腻子两道 |  | m2 | 16.32 |  |  |  |  |
| 59 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线100mm |  | m2 | 7.27 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：罗坝镇中心小学教师宿舍改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 1322.88 |  |  |  |  |
| 61 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 361.22 |  |  |  |  |
|  | 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上含税

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：