始兴县人民政府办公室

始府办发函〔2023〕22号

始兴县人民政府办公室关于印发

《始兴县2023年主要污物总量

减排工作计划》的通知

各乡镇人民政府、县政府各有关部门、有关直属单位：

《始兴县2023年主要污物总量减排工作计划》经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行，执行过程中遇到的问题，请径向市生态环境局始兴分局反映。（联系电话：6973011）

始兴县人民政府办公室

2023年5月18日

始兴县2023主要污染物总量减排工作计划

为贯彻落实《广东省“十四五”节能减排实施方案》《韶关市“十四五”节能减排实施方案》等文件精神，确保主要污染物排放量持续减少，进一步提升生态环境质量，根据《韶关市2023年主要污染物总量减排工作计划》文件要求，结合我县实际，制定2023年度主要污染物总量减排计划如下：

- 主要目标

- 环境质量改善目标。全县细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在25微克/立方米左右，空气优良天数比例（AQI）保持在96%以上，氮氧化物、臭氧等指标浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。县级以上集中式饮用水源水质稳定达标；全县地表水水质达标率100%，优良（达到或优于Ⅲ类）比例100%。

- 主要污染物减排目标。化学需氧量、氨氮、挥发性有机物重点工程减排量分别达到15吨、3吨和6吨。

- 重点任务

- 主要大气污染物减排任务

氮氧化物减排以工业源排放控制为重点，以深度治理和交通运输结构调整为主要手段，加快推动燃气锅炉执行特别排放限值。实施VOCs源头-过程-末端全过程综合治理，重点是工业涂装、包装印刷、包装印刷业等行业。实施老旧机动车淘汰。

- 挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以广东始兴华洲木业有限公司低VOCs源头替代项目为重点，使用MDI生态胶（异氰酸酯）原材料替代，从源头减少VOCs产生。全县开展简易低效VOCs治理设施清理整治，新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对不能达到治理要求的实施更换或升级改造。〔市生态环境局始兴分局牵头，县工信局、县工业园区管委会等按职责分工配合落实〕

- 实施老旧机动车淘汰。2023年7月1日起，实施重型柴油车国六（B）排放标准。加快绿色交通运输体系建设，推动淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气汽车。〔市生态环境局始兴分局、县公安局、县交通运输局按职责分工负责落实〕

- 主要水污染减排任务

主要水污染减排以完善城镇生活污水厂配套管网为重点，进一步提高污水收集率，兼顾推进农村生活污水治理、结构调整、工业污染防治、生活垃圾渗滤液处置、镇级提标改造污水处理设施及完善配套管网、规模化畜禽养殖场粪污治理及综合利用等重点减排项目工程。

1.环境基础设施提升工程

- 农村生活污水治理。强化农村污水处理设施运营监管，定期对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施进出水水量、水质开展监测，对列入减排的项目每季度不少于一次水质监测。〔市生态环境局始兴分局牵头，县农业农村局、县水务局等参与，县住建管理局及各乡镇人民政府按分工负责落实〕

- 镇级污水处理设施提标改造及配套管网完善。到2023年12月底，全县力争新建城市（县城）污水管网15公里，镇级污水管网 4 公里，2022年至2023年新建城市（县城）污水管网合计不低于30公里，镇级管网合计不低于 6.9公里。城镇污水收集率提高至25%以上，全面完成中央生态环境保护督察阶段性整改任务。〔县住建管理局牵头，县自然资源局、市生态环境局始兴分局、县水务局，县供水公司按职责分工配合落实〕

2.规模化畜禽养殖场资源化利用

（1）强化传统养殖场升级改造。我县列入减排计划的规模养殖场于2023年11月30日前须完成粪污治理设施升级改造工程，符合废弃物资源化利用的标准。新建、改建、扩建规模畜禽养殖场（小区）应走规模化、集约化发展道路，实行绿色养殖。因地制宜采用不同的治理模式，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量，防治畜禽养殖场污染周边水体环境。〔县农业农村局、市生态环境局始兴分局牵头，各乡镇人民政府负责落实〕

（2）强化资源化利用。各乡镇加强畜禽粪污资源化利用日常管理，强化畜禽粪污去向监管，掌握核查畜禽养殖场粪污产生量、粪污去向与实际养殖量匹配情况等信息，完善畜禽粪污资源化利用台账，确保畜禽粪污去向可追溯。〔县农业农村局牵头，市生态环境局始兴分局参与，各乡镇人民政府负责落实〕

（3）强化日常监管。进一步加强规模化畜禽养殖场治理设施（重点是粪污处理与利用等设施运行）日常监管，确保设施正常运行，防止周边乃至下游水体环境异常。〔市生态环境局始兴分局牵头，县农业农村局参与，各乡镇人民政府负责落实〕

- 保障措施

- 压实工作责任。各乡镇、各单位和重点企业要根据目标任务进一步细化减排项目的实施进度，明确责任和责任人，齐抓共管，形成减排工作合力，确保污染物持续下降，环境质量稳保优良。

- 加强监督考核。定期调度减排项目建设和运行情况，分析减排形势，对减排指标完成情况进行评估，对减排进展缓慢的地区进行通报、预警。将各乡镇及有关单位目标任务完成情况列入工作绩效和环境责任暨污染防治攻坚战考核。

- 强化执法监管。各乡镇、各单位要强化重点源污染治理设施运行监管，组织对造纸、化工等重点行业排污企业，以及城镇生活污水处理厂和规模畜禽养殖场进行现场检查，严肃查处污染治理设施不正常运行、擅自停运及偷排行为，确保减排效果。

附件：始兴县2023年主要污染物总量减排计划项目

附件

始兴县2023年主要污染物总量减排计划项目

表1 镇级提标改造污水处理设施及完善配套管网项目

| 序号 | 地区 | 污水处理厂名称 | 拟实施具体内容 | 设计处理规模（万吨/日） | 预计完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴 | 乡镇污水处理厂 | 新增管网4公里 | 1 | 2023年12月 |  |

表2 企业废气技改减排项目

| 序号 | 项目名称 | 拟采取改造措施 | 预计完成时间 | 预计改造前后VOCs去除效率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东始兴华洲木业有限公司低VOCs源头替代项目 | 使用MDI生态胶（异氰酸酯）原材料替代，从源头减少VOCs产生 | 2023年 2月 | 改造后去除率：80% |  |
| 2 | 建滔积层板（韶关）有限公司VOCs深度治理项目 | 建设焚烧炉末端治理设施及其附属的废气收集管道等，深度治理干燥车间废气挥发性有机物；安装在线监测系统、工况过程监控系统，实时监测挥发性有机物排放浓度与焚烧炉治理设施运行状态。 | 2023年 9月 | 改造后去除率：80% |  |

表3 规模化畜禽养殖场（小区）升级改造项目

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 协助单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关凤扬生态农业有限公司罗坝上岗猪场 | 县农业农村局 罗坝镇人民政府 | 市生态环境局始兴分局 |  |
| 2 | 钟礼兵猪场 | 县农业农村局 马市镇人民政府 | 市生态环境局始兴分局 |  |
| 3 | 黄兴锋猪场 | 县农业农村局 罗坝镇人民政府 | 市生态环境局始兴分局 |  |
| 4 | 始兴县司前镇枧下养殖场 | 县农业农村局 司前镇人民政府 | 市生态环境局始兴分局 |  |
| 5 |  |  |  |  |

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSbzJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MCDwMiD0MSXsPjYAMhzzNCjwKSj4MDXsLyTzQSkEQTXwPijveSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6JuKhtrNx2nqpunaHxLCHynaLxLqqEHLp7zLuO1LiKv+GU+qhtrNx4p7qRtciS1sNgs5Jgsrp7zLuO1CHvLiOD5sa2zpqN176u08yAu6y0wbV4oMe2uLZ6qpF2sbSMpMZpKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrp7zLuO1LiKv+GU+qhtrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrp7zLuO1LiKv+GU+qhtrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6JuMCKy8iHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LiDxLCDyLCXvLyPzMSL3OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiLsLCTsLSjfHCDvNiP4NiL0OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3wKib7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOij3KTUEKTMBKSX3KSTvKST2OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkERjQCPzDzLlcAczkBPVcITDI2PTMIPkkHQ0EEPTEAPTcZRDMTSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQQcz4pPWkMUEk2STQAc0cnXz4MUFM2SloAdT0TVWcMQDE2U1oCPlopQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZVmjwQiAUMyg3REQAXjImSkYBPV8kQjYtSEUXTkQ1LCX1XjIFaE=wMlMUbCURXjY0Zz0RLGcGc0kDUkEQSDgnTko4LTXvUSb4S2Usc0IZUCkkajYKYUUWdFIvQDUjSTIyQzDwUTUAdCQUU1MzTlQFSx8TbmAyQUcUK0gvdEMtaDYyUyYQc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEMdmkJb0EBamY2Sj8sS2AvUDDqQzkyYVYsSTcESloRYh8nSTgpPTskSmD4KybxQ1TxaCYQM0YCZz4CcGY4PWfzNGgxXlkRMiAGPRrycRsTY0MFZDcPLzIFQWMpMkQEK1g0a1cKb2YVJ0UgXygyUUPqYGg1TTLvRiQzYxr2LGIFcEYoU1IGZCUVM18FTGgWPyQnP1MHYWMEZiX3aSUTLBsZbygLMDIFXj4mYT4AYz0BPTEGZlcka2cmYVM2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVPvSToETFMVZWowczUjRj0kc1UUPkAAUUYEVWcHTUkDUkHvSzIBVTUFRmUtVFIyRmglUlYRLk=0LkPqc1kVR1IEby=4STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPUUBY0UwUlcyRDE2TTwEc1s2STQYMT4pRSQMdj02QmcYQzsrVTwBMDX1PjDvcz0DVSUNZjjzSWoMcz0DPWgMPyQGPlkvUzM2YTIlc0EqcVUOLmD3bVg4YFj0Lj0xTWkxdkE4NB8Ydjs1Q2YjVGk0cWoGMz0KL172YVoyXmIFSTI2QzIobEcCc1UBYUEQTz0DPSMMZjE4STQEdD0DZ2cMUEU4STQUdj0BbzcBT2AWQkEEQDIBRWcMQFM4SUQIcz0TSWcNZjE5SjQQLT05Y2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTETYCgSSyIUSiT4bGcERSYvJ2o2ZWUOaFY2U2cxb1QmaWQOVjPvT2EHUUAOXTQyMzjzTGP1U1MVUzUkcUj2XVQxYTcrSiIWLmEnQDsQSCgVX1gEKzLyYlEvTTz0QCkUZDw5TFwnU0EKR1UBdUcNdGk1Z10gbWQyZ1jvR2HyPkgCSkIyblMEaTsZRSUYTVEQUSklbl4JLj02aTDzYSLxZlYoRVLwajPyS0YQSkj8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTcZTUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQ0YpPzMBaDkCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlgNZjonVlomcz4TTlgNZj4pVloJZUopQWcNQzjvVV0RZD8GVSUMU0TvSVECPzICY2cmY0EqSTkIQFogPTQAYzUCPVb3RDEARVcFY1MZPUEAPTEAVlsiRj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTPVUFcyA3SjQALj0DRWgNZjE2STQBXTY2LGgNdjDxSTQIdD4pPWcMQDIgSTkGSz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlwtSEUXTkQ1djUjSTIyQzDwUTUCZCQUU1MzTlQFSx8TbmAyQUcUK0gvdEMtaDYyUyYQdDgTPVIBYz4VPjEyYTYFajwUVEITci=1MlIBQlwPLSYiUW=0TlIFcVsMTiA2Q2cYQEYQTTQHZEIZdSEFLET2NT80aWcRVkP4YV4FR1UUU2ghbDQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWoPRV03PTckKzDvMkj1aVwMQCQYZWf0J0k2VUDxSjXuJzU2YT0AbCPxbiLuckkZM1EXbDQzUTsQLDrxKzkDRFo5Q2Q0RjgxTUkDM1T2MT8BRUcEVR8iQUUSdUAvSUPqQyYoPWE4NUf0TmA5dWgRTCTyQykASEEtZSIDM2YSb0bwUzoZb1EHaEg0Y0TuQkkLZTUJc1P1c0MPbmkhaEATMV05c2YmQUYyLjHzLDMAczUAPVEOPiYpPzH0djElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUUsMlQjcWctQikVNTgYK14ZTCcCRkUvb0M5UCA2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BTTcBT2AWP2ciQDIAb0QCUDE2SloqLj0pY2oMdjEXPlcYbUYmbzgmVF8EQEQAcz4pZyIMZlc5SWoAcz0DQWcLY0kGR1wYSDHzQh8BP0L0MCcgbmkwRDnxSF4YdWQDR2YNQDw5NVoMbSggNSElRyX2SVIyc2IkZmP1S2g0b0U2RDEYQzsrVTwBMDX0PjIIcz0DX2kMQDk2SUQEcz8TPWgNUDk2SkQMczc2VTYKaEkVPUEMQTUpPWcNdjk3SVoAdD05PSIMQDzvSjQUdj8DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPj3ydDj2VkDyaiItPUEpbV32TDMKMCYVKzIhP2U3LjMgLCUqTEIKa1QQNCUuS2oyZlbqL2AZdEYYTiX0ZmQvLmPzXUTyVlIgbTUMbDE1dEY4QUP3SFP4bVwAdlsPLUMEcjzqUzYZPV8vMDgJVSMHRxsSVmEwLmkSSEEwclMFXzjwQ2kzc0MYbFspaFgBbDITLRs0X14YdjMYQFf2YlENJzkndkciTFL0UjDwZjcCPVUEc1cmRFQAYzUBSTkIPj8TPzMAT0E3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgGdjEZPlcNUjIAY1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZdjUhSTIqQzDwUTUBdCQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBMjEGYzEhczHwSUPvcz82VTQVTUEKRFoQPUI2PjUAQT0ATUEAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUUic0IQVTQVTUELRFnzPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFTj0ENDcALUUEPWf0RTEEXzERPTIDPTUEPTkAPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMTEmNDgAPTkmQlciVjEQPTEAPUoqXzoMczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcERmQMMFXwXyQJc1vvaib3QlIQbSMCYCgldVrvT0TuMmP1LEkBdjwJXWg2SFwYbiElaFoQVEUwYSkEbko2bWUWQkcuPjUwViXqZ0n1MicYP0D4Xz0JSikHXzQzMTcPZl4KRWYmZzUCU0oLaiTzTlYKc1UQSSMtY18FaTYFYj0oVBsyMWgWR1v2YFgwSh8PUUEOazDvUWImQ2gWcWo2YkgCcyA2YDMNMWUZTlb7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLSf3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSbzOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9bz4TTCIIP1UKNTQqdlwRchsgdUkHa0YQLzwWRkUhbF32Zi0BPVkzcS=zY2gnYGEEczYZaSYXXyTuLWIlSygGSUMgMlkCTkAoZmU2UF4yckUyb2YMST0MST0scj0McF4MSTwEST05ST0Mb2YMdj0MSWoscj05cF4MdjwESWo5ST05b2YGSD0MQzwscjcLcF4GSDwEQzw5STcLb2X3cD0MNGQscigzcF33cDwENGQ5SSgzb2YOaT0MS10scj8scF4OaTwES105ST8sb2YObz0MS2Mscj8ycF4ObzwES2M5ST8yb2osST0OaT0sdl0McEUsSTwnaT05S10Mb2osdj0OaWosdl05cEUsdjwnaWo5S105b2oZSD0OVjwsdkoLcEUZSDwnVjw5S0oLb2oFcD0OQmQsdjYzcEUFcDwnQmQ5SzYzb2o2aT0Oc10sdmcscEU2aTwnc105S2csb2o2bz0Oc2MsdmcycEU2bzwnc2M5S2cybyk0STzwcT0sNWUMcDw0STvzcT05LWUMbyk0djzwcWosNWU5cDw0djvzcWo5LWU5bykzSDzwcDwsNWQLcDwzSDvzcDw5LWQLbykocDzwZWQsNVkzcDwocDvzZWQ5LVkzbykAaTzwPV0sNTEscDwAaTvzPV05LTEsbykAbzzwPWMsNTEycDwAbzvzPWM5LTEybzMJST0iRj0sPzoMcEYJSTwzRj05XzoMbzMJdj0iRmosPzo5cEYJdjwzRmo5Xzo5bzMWSD0iUzwsP0cLcEYWSDwzUzw5X0cLbzMLcD0iSGQsPzwzcEYLcDwzSGQ5XzwzbzLyaT0iL10sPyMscEXyaTwzL105XyMsbzLybz0iL2MsPyMycEXybzwzL2M5XyMyb0A1ST0scj0sTGYMcEk1STwBcj05aWYMb0A1dj0scmosTGY5cEk1djwBcmo5aWY5b0ARSD0sTjwsTEILcEkRSDwBTjw5aUILb0ArcD0saGQsTFwzcEkrcDwBaGQ5aVwzb0A5aT0sdl0sTGoscEk5aTwBdl05aWosb0A5bz0sdmMsTGoycEk5bzwBdmM5aWoyb2MPST02TD0sb0AMcBsPSTv2TD05c0AMb2MPdj02TGosb0A5cBsPdjv2TGo5c0A5b2MTSD02UDwsb0QLcBsTSDv2UDw5c0QLb2MNcD02SmQsbz4zcBsNcDv2SmQ5cz4zb2MyaT02b10sb2MscBsyaTv2b105c2Msb2Mybz02b2Msb2MycBsybzv2b2M5c2Myb2YMST02b2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2MTYSENbyIyb1v2b1syb2Myb0QtbykOb2MyPj0ybyIKYSH8cyA5P0ATSmomTSkBcyc5TlUNQloDcSH8QiAnUlsCTCIvUUITMxr2REIKLmAKYSIAdSkybGYkUFwzTWozViQHbVsCaSgZRyIzaSQnX2kkRTQGMWozaSQOdSMrX1MWYT4mMiEAPVUDcSYmTTwmQh8OVjn4VmEAXjQBJzsUbEIkK2YzVWomMlcXbEQNYjsWNDgBVDwUVhsgMDkGTWAjaR8XTkcVNGAxRWAmb2ghX17yUVIZQRsnRDojX1X2SmUzMGkAVGo5QCD4dTUnaBsFKz85OR8BQFQVYzkAZkUwTCj4aj0wMTQBRGcubVEzOUf0NDgFdVguRyIKaSMnNV4XK1gVOV00aWPuaiAoU1wuckYKPVMMMSAoSDvxbjUmLkIEMC0oSygOREA0K1P0YTEISjowS1EnLEgBXjkNblQASVcoXjEibGYjRkInTW=0XjEGSTX8XTUVTTwpXlEkZTUtbD8RMWIpSiYrQSksS2YwclT8UVoJZCYvL1UEVWYzXjwuNCkIbW=4RVTuLlr2QGAUXmAyLkIXNSIPYWkpLCIHOTknUhsNSmcTLlI4Sj74LmTuUmQMVFUvVTwQNEj4VEgKYTfvazrxUiP4R0UNSkTuQCfwUjkAR2LzPzkALmUjXRsyUT78QlkCaD4PS0bvYWUnViAEamMpM0Q5VDcNUD3uaRsyb2LyaDIVUEcFMDMIQD4lQmEQcST1R1Igb2QVXUoTQjYTQDg4VikALDr4ZkDyPicAQDb3a0YWVUErMSLwNWoLPmkvJ1EFPlIoQxsCZB80RDskOS01XUEhXVTvP0ILUGACR0YLLBsBYUIYZRsoJ173azMLSTQmYl8VLWQ1diAhcRsHMUIvaCcKcCAIYzELLDjqU1ILMDYgXUcjOVkIVljzLjkWdkQENCYkcSABcGL2byApQFw4XT4XRlQuRWI0UTIvXiQYRj8KbCkRYzIkZGT0LGcQPWkUdT4JRjsvbjc2PzjqMCYJNSQYTTE4ZEEtMl8DXzQjP1HuLCIDSTsKUjDqcWMHMEopSkghLWgCZyAlJ0kBM2jzOWcXcF8jZ1EXa2L4Kx78cFUEJzIlZFMZLUP1Py=ycVbuQzb1SDUgRCEudUgTdWnqRUclYib2R10YJzI3MzQrVD0NQkAkbTkzSEUjSUkmbTYKRyEvMEP3LlcKRkbydGAodF0oUWTwbTw3QDMjQR8HLDgDL2QWZGDqVUUkRzMtaCYOX2goZyU4aS0tRlEFTF38YCknVlUAY2IIbj80MGEjdDkzVEEqRTU4cUEURCE5UVw5TEfvbkn4RzkFLzcZLDf2diIPXjwTMiclYWD8dDwCUjURP1IHQzLvZGfzREgZMFoJSlUkZVUMSz4tPzHwLF83dmcEbUfqbRsWM1IgSjoyZzb0LGQXXSk5U1YgcFQPYDk1bEEAPkHxM1UycicyaWL8RyI1YzcTaTb4L1P3RiYjNEkURlgXTjUjP2QCR0Q0USYOKyMKXUAEYFzxPkEqXT4ANEgGMkcTVWggMiMNX0g0Tlwidic3ZyY5RGYBUjf0J1MLNCUDRlQ4PUoVVFfyTloJREn1SygkcDUwSC0nSVs0PUUTQTgtaiUAcWQhcGUzPUUiQTo1PUIYM0kQVSgLbD0NMFMCLiYrPyUxUF4ILGItMj44QhsqViL4XVUnZDsha0QQRVEvQCcYcUcLSCksX2AAMjIRalcUSDEBazE1VGL8MVYzLz4YYTECQDYxUGUoQEnuPmQCLFY2RkYAUEILbV83LFINQ2kVYFsRclnxNF84LzYTakIWMzbxSkjqQz8NVljzNRsla0czU2IIMz0FYl74UT02Zx8LZkHqTBsyR0QyLVEALicNQD4KMFwKLkoHTTU4UWQMZjr8ZFkPMUILTBsDUiATU2=4dlQwR0b4MmInUTIPXV0DTEQOZmUzUykINVgUbWYUNU=8RWLvVC0KVUIOMCgITmYKLTsITCApbz4xRzcHYzgqdk=wRz4EQWcoZ1UBTSMENCL3YiYpTGMHZSAINWQpbhs0dRsVM2gTK1TuVjPqXjPvblspMTMDamQlRTUHQUYOYUEKXycnZz4FXkQlQ0YDcmDxdUktOTbuLEQAbRspYyE1PUkDRT8XPSAFLlEPLl4DUl8qRFUzXjsTQEItaR8PVWkyRjsATVM5Rjr8ajs4ZSMVZiUkJ1gZUV8yXmohRDQCdVsTZkIyYDr3b0kZLkoVQz4uYkYhNVoyMjQDZTgPRVEoTiElLWUhLCEpNEkwazM2QGkkZmklSkkVLzQpcigCTTUJVTr8K1b8NSYyPV0ZQ2k1QEUxTVsoJ1rvLWUUTUUsUCDxUTcgTVH8XWn0bTEgb2oXdkDqXVUHLVclUjQNKzchQlkpPlzzLjTwNCkYLxs3dV4pR2UBclz2ZjUDXTkuQDkrUVwYbTkYYGM0aFkFZ14XZiEHLGQVazQkalYyQkQDXlsCaiULZWQYQiQDLyEAU1gmXVMzdSAPLEImcighPmfuMlMhU0UhRmkmcSUmXjg3dSEuQDjwaEcRbWIDZlj4dS0vcFv4YVcwQUkCPWIPbGImNTosL1MuSWUpUDUmcF8uPTLzY2oRTikNUlM3ZGkjcCkAXWMoSiI4XloIMi0YJ2AVZV8KdlryQjIxPVcTazY3PxspZCQKblUEU0onRFwKLz4tQEgIVWAWa132KyExUi0AZ0b1MFsVMCkVNEQoSBsUZl78Li=qUFr0cmfqJykyLiIqSUAwJz3vTUYhU0EtZ0YlZWEpMEIkY18gTTvqZFXwXWcFYCEQYGgQZ10iMDEDRDsNQFkJNUEvTWfzVVsCZWksTh8rUTIzaWM1SCELLEYjazMhdCIRLz4LPV33OSgDaxr0bT0IJ0QnTjYZdVcMPj8mLUoOXlkKY2L2Y1ghZD8JSWAnOVcZVVgkP1otRVwjSkkJM18XNFMuYlYlaGn3TDMpR1ENZ2MRcGoFLiL0LFkZRyIROWLvSl4nVVgGQTPxKzQPJ1QXLVouRzD8RWAzaTQOLVQ2QT7zZCHuYkENch84PmMlNWY1M0PxdWcoc2QBbUAiQEQhSjMQYUowbz05UjUCXyPqNWA2QmIARFshYTL4bzg4TUQyTWokPjQPUSItPmEmPjXzMzfuNWf0SEQUcDQhSlgxQkQFNDsnPmE4VmUBbjkZayglazLxZjH8X1YlY2MwUkEDLDEMMlD3S2AocyD2QUkGQCI0aVEkXyHzYDUZQkf4NTfqcGEXQTQzdiIxYFwsRCghSiX4L2EWQyY0UVEiYVsrSyf3TScrShsAYkQqRl45TVzvMiAmdi0mSFz8dDIZaFwEaDMqcFEkOUEHTiYlUl8JLUjzNSQ2Xlc4MygWLBs3PmgpVlj2M1LxXkD8ZUP3SV8ZVkUGMUg4UiQjRU=1czgVbj8RKyTvOWUwPzPzViYDRjk0QT4xYCYLMzYjQDb4Ulg3YjY2ZzsLdF8CU0YzX1EjZkQjLCUsdEjyblIrbD0hUjsEJ0gzTmI0UUovUR8hbmX1RDk5bUoiZzgpdGoXdVsWdiT8cUXzUDnzKyIiMlUvSCb3UizuTV8uJyg1LEkzS1I3Pj0OQloNaDU1UTcZP0cEQTcURG=3b2YKaEooM2InUkX4YCcQQVX0QjI5Z1UhMSUWU1r4ZkoPZl4GXkklQ1ssaxsOZjUQZUQBcCDqbB8rSyEmcUIjb2MLYl4rQV3zbSQOMFzwaUcMQzkhLUAkVTL0NVEPXS0ibl78QW=wZB8mYVIXNTkmQT40Xx8LcC01NCEXJ0DzdmDwbkYZbFo5RD4oRjw5bzkJTjo1dDQEUDUzMWL3Y0INTFM3VVUhVTj1TSUrJzo5cSIvRmUQbTkBLjHvU1swXjwXcij4NT8BNEjyNSjzVmkOYGEvQ0D1bT8nRGMiRmIuPWLxZh8HTh8NUl33Sz43VDUqcDgVZTMzZ0YvYCUAaSkxLFwMazg2YlYTMVrudWUOc2T3SCINSTkLP1YqLh8AaSE4cVUwU0j2MzorbjoGVWYIMCYQVhr4U2UxPTY3XSAOYSIHQ10iU2UwbTf3bjgCQT0WVTMtS1rzRTIRTj4CZWUxOWMoQlX0QkcLYz78bDIkb1wVSkjvZWbqcT04TUo0X2IgaVM1VkQvQ1UELiMDU2knX2Y4LzYIVWkla2kucT4FTSX8RlvzdibuQTMjRiMPR2MNTCEocVYgdT0zUUovbFoZQzEuMkAkXVMXchspVFkKMRsPc2kFQh8BX1buOWb2RyX1YiAYLEgpTWIrSzEwTkgTJyMWRTklL0YIaTwkXzsOK1UESCUOK18ZSUgnMWQFdlozRT4TdETzVFklRFEnOR78RUXqXSP2Ryz2MC0KTCkLMVz0MDYPYCj1bm=xQmclb2T1NTryYWT3QickRVDxb2EKZ2M2LCIwMzgyUyIYdicmP1E1LC=qZTf0QiMFcEkMQlz2djYkLlsmTDUZaDICXyYYQiMGTFjqcDLvYyYgRSEjVEYvdjY1S1QKL1cZR0E0LmQwS0gKRjcLVkgvUSAHRTgpSWTzUF7uZUnvaFj0MjLqa2YKSDH4ZigKdkggTFYKSV0IS0oCbFUKUkYTTVsUL1IASDfxXRsOajYhLTEqXlYvSScEUBs5L1wgRyYKaijuRUbxVkkuUWQtYV8TMlUIUF8pUzkXdkUHXyUKXVTyUCIHPzQkbDoIPkIiZlYIdDkGYjY4Z0EYP1syXhsxdTnxPiERXmXybjkRNVv2LCcZOWogMFIMSyI5c2gLM0EFYUcTdEb2VWMnUjsDalElSEg5ZF0pMzwVdjsObTc5L2cCM1Q5QzQkUFsCQCcrdTQxcy05QToURicNNV0DKycZTC0rSlU3NUchL0Y1b0cLQS=1ayYOYjk2cTP4PjwTUUEJLCkNSV8CP0XyUVYEYDwTTjcVckkURCcJaVEWXl4hMiIBcBspM0IgUCMzdlI1ZlgXSDMgZFgKXjkjPUX0TjLqQjTxUScZZlssKzLqTVcucikCPSMGPmkgQz3yRjsUPUYsYjMgMSEWdVryZyECbVDyTVjzTTEZaiEgQSAHSDUpUjEZdCEhLjjwMykWSjMKQ1EAQzIVXTUxVDL3PSIIaUH4UTUIcEkuYlDqKxsFZTgrSFk4Y1MrRFTzP0f0MDEhSjgAMkoKPl4HOWkARz4AX1rwLlL2MDkNJ0oISFwoJzIDSjoVPyEocDogZS02PzkuLSAoX10gSEYqXSMHUTY4MWcLP2MOZlkFMFMIYWLwcDsmLWQKczwCJyINb0AnTyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOi=vMyHwLi=wLy=1LCLzMCTyNCvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/