附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：始兴县水务局

填 报 人：罗杏玲

联系电话：3322268

填报日期：2023年6月5日

一、部门基本情况

（一）部门职能

2010年5月，始兴县水利局更名为始兴县水务局。水务局主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理，组织指导工程验收有关工作，组织指导全县水利工程建设与运行管理。监督管理水利建设市场；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；组织开展农村水利工作；担水利水电工程移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法，承担涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；负责水情旱情监测预警工作，组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

2022年，始兴县水务局设8个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、调度与防御股、水库移民办公室。

县水务局建立了水利系统内控制度，上下级管理机制体制较完善。

（二）年度总体工作和重点工作任务

县水务局按照“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利工作总基调，紧紧围绕县委县政府的中心工作，以改善民生为根本，以构建和谐水利为主线，以项目促发展，科学谋划水务工作可持续发展，按照我局年初制定的工作目标，开拓创新，求真务实，扎实推进，较好的完成了2022年的工作任务。

1.年度重点工作任务完成情况。我局2022年度完成固定资产投资任务3008万元，协税护税任务200万元。完成始兴县都安水（澄江镇瑶前桥至老人院段）治理工程，治理河道2.6公里、始兴县罗坝镇小安水治理工程，治理河道5公里；韶关市始兴县北江水系浈水始兴总甫（江口电厂至总甫右岸）河段治理工程已进场施工；广东省韶关市浈水（始兴县段）治理工程、始兴县罗坝镇农村水系综合整治项目，年底均进场施工。

花山水厂改扩建工程（新建 40000m³ / 日制水设施），城区供水管网改造第一标段（10km )建设；始兴县城乡供水补短板项目中的子项目饮用水源花山水库引调水工程、城乡供水应急备用水源工程、应急备用水源山口三级水库水质提升工程，预计年底均完成可研报告编制、立项、设计等前期工作。完成始兴县浈江河（马市镇段）碧道建设工程，建设碧道5公里；始兴县清化河（司前镇段）碧道建设工程，预计年底完成碧道建设6公里任务。

2.高质量推进碧道建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实省委、市委关于高质量建设万里碧道部署要求，统筹做好“水安全、水环境、水生态、水资源、水文化、水经济”的文章，坚持花少钱、办好事，因地制宜推进万里碧道建设，截至目前，共整合各类资金5900多万元，高质量完成33.1公里碧道建设，每公里建设成本约180万元，先后打造了墨江生态园、“鱼鳞坝”等靓丽的“水生 态名片”和“网红打卡地”，获得中央政治局常委，中央纪律检查委员会书记李希高度认可，以及省市县媒体、党委、政府多次宣传报道。

3.进一步加强河湖和水资源管理工作。严格执行最严格水资源管理制度，规范做好取水申请审查审批工作，推进水资源论证区域评估项目，完成全县取水户2022年度计划用水量的核定工作，水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线“三条红线”全面达标。截至目前，共收取335万元水资源费。积极开展“世界水日”“中国水周”宣传活动，实施县域节水型社会达标建设项目，完成公共机构、企业、小区、校园节水项目建设。持续推进农业水价改革，投入45.8万元，安装监测设施21套，完成农业水价改革面积4.6万亩。

4.加大水政执法工作力度。加大对敏感水域巡查频次，常态化开展扫黑除恶工作，加强与各乡镇、公安、自然资源等部门联合执法机制，及时处理群众投诉举报，持续守护河湖安澜。截至目前，共巡查136次、约4030公里，出动505人次、109车次；立案查处涉水事违法案件7宗，均已作出行政处罚决定，罚款共计72.5万元（其中4宗已结案，目前已收到罚款12.5万元）；依法拍卖“非采河砂”33.6万元；受理群众举报、政府12345热线、韶关市水政支队交办和网络舆情等渠道的投诉共10宗，均已调查核实相关情况后回复相关单位或个人。

5.严格水利工程运行管理。全面落实安全生产检查工作责任制，认真做好汛期灾害防范、安全生产隐患排查整改和安全生产培训工作，辖区内水利工程全年未发生任何安全生产事故。截至目前，共检查水库、在建水利工程、农村小水电等409次，发现隐患20个，全面完成整改；举办安全生产培训4次，培训人数356人次。开展全县中小型水库泄洪设施检测检查专项工作，共发现一般隐患问题14个，预计年底前完成整改工作。投入110.37万元，完成始兴县2021年小型水库安全运行管理标准化项目（第二期）。投入100万元，完成始兴县新桥水库等27宗水库及吉山河挡水闸管理和保护范围划定及界桩布设公示，为依法行政、依法管好水利工程奠定基础。

6.扎实做好水库移民工作。全县共投入移民资金约210万元，用于完善7宗水库移民村公共基础设施、农田水利以及移民就业技能培训1期。完成大中型水库农村移民后期扶持人口核减工作；大中型水库移民后期扶助资金（直补到人）1180人直补资金发放工作，共发放直补资金70.56万元；34人水库移民“三化”任务。

7.严格水土保持和电站管理。完成水土保持方案核查4宗、水土保持方案审批准予行政许可5宗、生产建设项目水土保持监督检查2次。积极推进水电站清理整改工作，完成《始兴县小水电清理整改“一站一策”整改方案》《始兴县小水电生态流量泄放及监测监控设施建设实施方案专题报告》并经县政府批复。扎实推进小水电生态流量整改工作，在全市率先印发《始兴县小水电站生态流量整改以奖代补实施方案》，获市水务局表扬，有效推动全市小水电站生态流量监控监测设施改造。截至目前，我县225宗电站已完成生态流量泄放设施改造，143宗电站已完成生态流量监控设施安装。有序开展电站退出工作，完成2宗退出类电站（花山水库电站、尖背坝后电站）拆除工作，完成樟栋水电站、花山合水电站资产评估工作。

8.坚决守住水旱灾害防御底线。科学调配凉口、尖背等农业灌区水源，实行全县水库、沿河电站统一调水抗旱，全力保障农业生产供水。扎实做好水旱灾害防御，汛前完成签订水利工程防汛安全责任书、开展风险隐患大排查、下达水库汛期控制运用计划等工作，汛期严格执行24小时值班制度、加大巡查值守力度、做好监测预警预报、及时启动水利防汛应急响应等工作。投入100万元，对中型灌区实施清淤疏浚，切实保障农业用水和粮食安全。开展水旱灾害风险普查工作，完成《始兴县水旱灾害风险普查成果报告》编制。及时开展水毁工程修复工作，投入294万元，实施凉口灌区、花山灌区、司前镇瑶族生态村水渠修复等5宗水毁修复工程项目，全年全县安全度汛。

（三）部门整体支出绩效目标

对照部门职能与年初确定的年度重点工作任务绩效目标、部门主要履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，县水务局在中小河流治理、碧道建设、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖和水利工程管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都实现了预定的绩效目标。

- 部门整体支出情况。

1、基本支出情况：2022年部门决算收入8630.76万元，其中项目支出7337万元，基本支出1293.76万元，（人员支出1193.8万元，占基本支出92.28%；公用经费支出99.96万元，占基本支出7.72%，），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2022年“三公”经费支出14.8万元，比2021年压缩了0.1万元。

3、项目支出情况

2022年项目资金情况汇总表

单位：元

| 项目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 累计结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五个水管单位运行管理 | 0.00 | 380000 | 380000 | 0.00 |
| 2022中央移民扶持基金、移民直补支出 | 0.00 | 782400 | 782400 | 0.00 |
| 中央资金水库移民扶持（基础设施建设和经济发展） | 0.00 | 185347.42 | 185347.42 | 0.00 |
| 始兴县2022年小型水库移民后期扶持项目 | 0.00 | 400000 | 400000 | 0.00 |
| 始兴县城供水设施改扩建 | 0.00 | 359084.36 | 359084.36 | 0.00 |
| 始兴县城供水设施改扩建（城市基础设施配套费用） | 0.00 | 748811.71 | 748811.71 | 0.00 |
| 病险水库加固、始兴总甫河段治理工程、小型水库安全治理及养护 | 0.00 | 7033924.01 | 7033924.01 | 0.00 |
| 中型灌区养护、小型水库标准化、小型水库管理 | 0.00 | 1569600 | 1569600 | 0.00 |
| 县域节水建设达标、农业水价改革、县级水资源征收分成 | 0.00 | 2622960 | 2622960 | 0.00 |
| 中央和省级农业生产和水利救灾资金（防汛） | 0.00 | 1343276.53 | 1343276.53 | 0.00 |
| 中央财政农业生产和水利救灾资金（抗旱） | 0.00 | 980023.96 | 980023.96 | 0.00 |
| 中央大中型水库后期扶持 | 0.00 | 659027 | 659027 | 0.00 |
| 农村安全饮用水保障工程 | 0.00 | 41000000 | 41000000 | 0.00 |
| 河长制、供水应急、河道管理范围划定、消防栓安装 | 0.00 | 13671768 | 13671768 | 0.00 |
| 罗坝小安水和都安水治理工程 | 0.00 | 1633797.72 | 1633797.72 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 73370020.71 | 73370020.71 | 0.00 |

备注：数据来源，财决06表-项目收入支出决算表

资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况

县水务局建立健全了资金、资产、人员等管理制度，并严格执行，加强风险控制与人员、制度管理，保障了预算顺利执行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

经综合评价，县水务局实现了预定的绩效目标。履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，碧道建设、中小河流治理、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都取得了显著成效。

（三）自评结论

结合部门年度工作与部门职能、规划，部门整体制度保障，部门资金内部管理机制，部门整体资源配置水平和能力等，自评结论为：优。

三、存在问题及改进意见

我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，项目资金无法准确纳入部门预算，导致项目支出决算数与年初预算数相距甚远。

下一步改进措施：设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。