附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：广东始兴工业园区管理委员会

填 报 人：应佩

联系电话：3339379

填报日期：2023年5月11日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东始兴工业园区管理委员会为县人民政府的派出机构，是负责全县工业园区建设、管理和招商引资工作的正科级行政单位。

1、主要职责

（1）依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

（2）按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

（3）负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

（4）按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

（5）统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

（6）按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

（7）承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

2、内设机构

根据上述职责，广东始兴工业园区管理委员会设3个内设机构：

（1）办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性文件、工作制度的起草及会议组织、文电处理、秘书事务、信息、调研、宣传教育、工会、党务、各部门关系协调、档案、保密等行政事务工作。

负责人事、统计、计划生育工作；负责参与协调普查、典型和抽样调查；对园区经济社会发展和科技进步统计分析，预测和监督，定期发布统计数据；负责园区的局域网运转和维护，保障网络信息处理及统计数据库建设，维护园区秩序的管理及实施。

（2）建设综合办公室

负责编制园区发展规划并组织实施，协调各职能部门确定工作实施；负责征地情况收集、协调处理，基础设施建设工作；负责对工业园区的卫生、道路管网维护、绿化等进行统一的管理；负责综治维稳、扶贫“双到”工作。

（3）招商综合办公室

根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入园企业建设经营的需求，搭建融资服务平台；服务入园企业，协助解决企业发展过程中遇到的问题；负责单位财务管理、企业服务、投融资等工作。

3、人员编制

广东始兴工业园区管理委员会机关行政编制4名。其中：主任1名，副主任2名；正股级领导职数1名。

- 年度总体工作和重点工作任务。

- 完成招商引资签约项目15个，签约金额达10亿元。

- 完成工业投资12亿元，新增规上企业3家以上。

- 加大闲置低效用地处置力度，推动佳山佳星、合聚等项目用地盘活利用。

- 支持忠信“双百亿”电子信息全产业链建设，推动凯荣德纤维布一期达产。

- 始兴县沙水产业转移工业园区二期基础设施续建工程。

- 始兴县沙水产业转移工业园区纵三道路支线工程。

- 始兴县沙水产业转移工业园丰收陂灌溉水渠改线工程。

- 始兴县产业转移工业园（二期）基础设施建设项目一期排水管接驳入河整治项目。

- 沙水工业园区华洲二期东侧A、B地块供水管网扩建工程。

- 广东始兴产业转移工业园北侧安全通道建设工程。

- 广东永乐通电子科技有限公司消防栓工程项目。

- 始兴县产业转移工业园智慧标准厂房一期一单元至昌盛力通三家公司供水管网项目。

- 马市工业园忠信西南侧道路工程。

- 马市工业片区西侧道路建设工程。

- 马市工业片区喜洋洋公司往县城方向排水渠建设工程。

- 始兴县东湖坪工业园区“四小”企业道路整改提升建设工程。

- 东湖坪制笔基地供水管网扩建工程。

- 广东始兴产业转移工业园纵五路东北侧土方平整及道路硬化建设工程。

- 广东始兴产业转移工业园纵五路东侧、横二路北侧地块清表工程。

- 始兴县沙水工业园区美珠石小组南侧挡土墙工程。

- 马市工业片区喜洋洋西侧新收储地块土方平整工程。

- 马市工业片区忠信西南侧土方平整工程。

- 东湖坪产业集聚地奥泉地块土石方平整工程。

- 始兴县东湖坪艾美迪地块及艾美迪南侧地块场地平整工程。

- 东湖坪工业园智慧标准厂房一单元北侧地块土石方平整工程。

- 万达西侧地块（国瑞项目）挡土墙和排水管沟项目。

- 始兴县产业转移工业园污水处理厂二期工程环评影响评价服务项目。

- 始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目。

- 始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂外电线路配电工程。

- 始兴县产业转移工业园东湖坪产业集聚地污水外流应急处置项目。

- 东湖坪工业片区污水处理厂建设工程。

- 广东始兴工业园智慧标准厂房一期项目设计、施工总承包项目。

- 广东始兴产业转移工业园智慧标准厂房一期二单元建设工程。

- 始兴县东湖坪工业园区智慧标准厂房一单元建设工程。

- 东湖坪工业片区智慧标准厂房一期厂区内道路及配套设施建设工程。

- 东湖坪工业片区智慧标准厂房二期-1#工程。

- 东湖坪工业片区智慧标准厂房二期-2#工程。

- 东湖坪工业园区智慧标准厂房一期二单元建设项目。

- 加强签约项目全链条跟踪服务，全力破解用地、用能、用工、融资等瓶颈问题。

- 认真做好2023年政府专项债券申报工作。

- 部门整体支出绩效目标。

在2022年收支预算内，确保完成以下整体目标：切实提升工业发展质量和效益；全面加强生态保护和修复；保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支；推进改革，完善管理，提高社会和经济效益；按照“切合实际，科学合理、公平公正、简单易行”的原则，制订科学的绩效考核办法。

- 部门整体支出情况。

- 1.2022年度财政拨款收入说明。

- 广东始兴工业园区管理委员会2022年度财政拨款收入合计6573.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入589.84万元，比上年决算数减少602.59万元 ；政府性基金预算财政拨款收入5983.64万元，比上年决算数减少12511万元。

- 2.2022年度财政拨款支出说明。

- 广东始兴工业园区管理委员会2022年度财政拨款支出合计6573.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出589.84万元，比上年决算数减少602.59万元 ；政府性基金预算财政拨款支出5983.64万元，比上年决算数减少12511万元。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

- 预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。预算支出不存在无预算、超预算支出情况，所有财政资金支出均履行了严格的审批手续。基本支出严格执行国家的有关政策规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均严格按照上级有关规定和标准发放。项目支出均按照项目用途和项目实施方案执行，无自行改变项目内容，无扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

- 根据2022年部门预算安排情况，我单位合理制定了各项经费支出，合理分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，达到了我单位年度绩效目标；项目支出按照单位设定内容，充分利用了项目经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。

1.经济性分析：部门整体支出预算控制合理，其中：项目设计依据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化。

2.效率性分析：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与相关部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动工作人员的积极性，进一步加快项目实施进度，全面提升工作效率。

- 3.效益性分析：所有开支均按照财务管理制度执行，严格把关资金的使用，日常工作运行得到保障。

（三）自评结论。

我单位年度工作紧密围绕部门职能、有序开展，部门整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较高。

- 存在问题及改进意见。

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出仍存在细微偏差。我单位将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。