附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：韶关市人民政府挂牌督办太平镇城中社区火灾高风险区域整治经费

项目单位（公章）：始兴县太平镇人民政府

项目单位主管部门：始兴县太平镇人民政府

项目负责人(签名)：李伟中

填报人（签名）：廖培硕

联系电话：3332334

填报日期：2021年 4月26日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 始兴县太平镇城中社区是由韶关市人民政府挂牌督办的火灾高风险区域整治场所。城中社区“三小”、“三合一”场所合计850家，其中“三合一”75家，公共场所24家。配备应急灯904套、烟感器926套、安全出口标识912套，电线裸露整改346家，配备灭火器896个，更换漏电开关94个，防火门5扇等其他消防设备。

- 项目资金投入和使用情况。

- 始兴县太平镇城中社区消防整改投入443040元，太平镇城中消防工作宣传投入5558元，资金已按要求投入使用。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 太平镇城中社区主要配备应急灯904套、烟感器926套、安全出口标识912套，电线裸露整改346家，配备灭火器896个，更换漏电开关94个，防火门5扇及消防工作宣传等。经过第三方机构的现场验收，现已通过验收工作。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 太平镇城中社区火灾高风险区域整治自评优秀，通过市级第三方机构验收。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 始兴县太平镇城中社区火灾高风险区域整治已完成对辖区内850家各类场所消防问题的整改和设施的配备。现已经通过了市级验收。

- 项目效益情况分析。

- 始兴县太平镇城中社区火灾高风险区域整治降低了辖区内的消防隐患，各“三小”、“三合一”、公共场所均配备了相应的消防设施，将隐患点降至了最低，达到了整治目的和效果。

- 项目可持续性分析。

- 挂牌督办火灾高风险区域整治，是降低火灾隐患的一种方式方法，能有效的起到消防安全宣传作用，进一步提高全民消防安全意识。