附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：异地倾倒在县辖区的危险废物处置费

项目单位（公章）：始兴县太平镇人民政府

项目单位主管部门：始兴县太平镇人民政府

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：3332334

填报日期：2021年5月13日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 经评标委员会评定，中标人为云南建水正业矿冶有限公司（现改名为建水正业环保科技有限公司），它是一间有资质的法人单位。

- 项目资金投入和使用情况。

- 处置合同规定处置费总额为41万元，违法人员已罚款20万元，剩下21万元需要财政拨款。已全额41万元付给了建水正业矿冶有限公司。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 2019年10月26日云南建水正业矿冶有限公司通过广西楚顺物流有限公司的危废专用运输车辆进行运输转移，运载重量共126.71吨；2019年10月29日再次通过危废专用运输车运载了32.8吨。

- （四）项目自评等级和分数

- 本项目按照项目资金到位率、使用情况等自我评价为优秀，实际得分100分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析

- 异地倾倒在县辖区的危险废物处置费总额21万元，实际支出21万元，资金实际完成率100%、完成及时率100%。

- 项目效益情况分析

- 通过危险废物处置，确保了我县土壤环境安全，改善生态环境。

- 其他需说明的问题

- 合同中标价为41万元，运载铜污泥为120吨。而实际运载危险废物是159.5吨，处置费用为54.4852万元，多出的13.4852万元需要韶关尚美家居有限公司来支付。