附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:太平镇东湖坪小学精准扶贫光伏发电站搬迁费用

项目单位（公章）：太平镇人民政府

项目单位主管部门：太平镇人民政府

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：13542266320

填报日期：2021  年 4 月 28 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 该项目由太平镇人民政府作为主管单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督、考核等具体工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 根据始兴县财政局预算安排，2020年县财政安排太平镇东湖坪小学77.22KW光伏电站搬迁及安装工程118410.62元。至2020年末，实际到位118410.62元，资金到位率100%；截止2020年年末，项目资金已使用118410.62元，资金使用率100%。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 该项目资金主要用于光伏电站搬迁，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目自评得95分，等级为优。

- 投入指标的评分标准及评分说明
项目立项（12分）：项目根据光伏电站需要搬迁而设立，并由县财政纳入年度预算，此项得12分。
资金落实（8分）：2020年度太平镇东湖坪小学77.22KW光伏电站搬迁及安装工程预算金额为118410.62万元，实际到位118410.62万元，资金到位率100%，此项得8分。
2.过程指标的评分标准和评分说明
资金管理（11分）：项目支出符合规范，资金支出率为100%，此项调整后得11分。
事项管理（6分）：项目实施过程中严格按照机关的财务规定执行，建立了规范的财务管理制度，但对项目资金的财务审计和绩效监控工作还需加强，财务监控有效性扣2分，此项得6分。
3.项目产出的评分标准和评分说明

- 经济性（5分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，此项共得5分。

- 效率性（25分）：太平镇东湖坪小学77.22KW光伏电站搬迁及安装工程按时完成，效率性得25分。
4.项目效益的评分标准和评分说明

- 效果性（23分）：光伏电站搬迁确保发电效率，保证东湖坪建设项目顺利实施，此项得23分。

- 公平性（5分）：群众满意度100%，此项得5分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 太平镇东湖坪小学77.22KW光伏电站搬迁后，发电及维护情况正常。

- 项目效益情况分析。

- 保障了光伏电站正常发电，提升了光伏电站维护效果。

- 项目可持续性分析。

- 保障了光伏电站稳定发电。

- 三、改进意见（计划）

- 完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。