附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：农村环卫保洁及垃圾清运服务费

项目单位（公章）：太平镇人民政府

项目单位主管部门：太平镇人民政府

项目负责人(签名)：李君山

填报人（签名）：华婕

联系电话：13640004606

填报日期：2021年 4月 27日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

- 该项目由太平镇人民政府作为项目主管单位，由太平镇清洁美办作为项目主管部门，负责项目实施方案的制定及该项目经费的管理、使用、监督、考核等具体工作。

- 项目资金投入和使用情况

- 根据始兴县财政局预算安排，2020年县财政安排农村环卫保洁及垃圾清运服务费321840元，至2020年末，实际到位321840元，资金到位率100%。年初预算项目资金321840元，执行中未调整，年底实际支付321840元，资金使用率100%，具体资金支付情况有相应的科目明细账作详细的说明。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）

- 农村环卫保洁及垃圾清运服务费项目是始兴县统一招标购买的服务，中标公司为广东省宏德科技物业有限公司，服务期限为五年（2015年12月11日——2020年12月10日），采购编号为SG15GZ155。委托服务内容：太平镇辖区内农村生活垃圾收运处置保洁工作（含墟镇清扫）和2个垃圾中转站运营维护。在实施时间内，我镇的农村环卫保洁及垃圾清运工作得到了认真的贯彻和落实，按照计划有条不紊的进行着，并完成相应的工作任务。该项目的实施，保障居民身体健康，改善农村人居环境，提高农村生活质量，提高群众幸福指数，不断提高农民素质。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

- 经评价，农村环卫保洁及垃圾清运服务项目绩效评价综合得分94分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目过程得分20 分；项目产出得分30分；项目效益得分43分。结合佐证材料：一是项目计划符合实际，项目目标完整、合理、科学，组织机构健全，为项目可持续发展打下基础。二是严格实行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。三是制定出台项目实施、项目管理、项目考核及评价方案，为项目的顺利进行提供制度保障。四是科学管理，认真落实方案、措施是搞好该项目实施的关键。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析

- 产出数量指标：生活垃圾处理量：12.2吨/日

- 垃圾清运总里程：70.5公里/日

- 产出时效指标：按合同约定，农村生活垃圾清运及时，垃圾清运做到日产日清；镇、村每天检查保洁作业质量，发现的问题在2小时之内解决。

- 产出质量指标：项目完成质量达到有关要求，做到横到边、竖到底，干净、卫生、无死角，农村生活垃圾清运覆盖率达100%，农村生活垃圾得到有效治理。

- 项目效益情况分析

- 经济效益分析：一是生活垃圾得到有效治理，减轻集中填埋及垃圾焚烧对环境造成的水污染、空气污染，治理污染支出减少，有利于经济的发展。二是循环利用，居民对可回收变卖的垃圾如金属、玻璃器皿、纸类等废品进行回收分拣变卖，减少生产和消费过程中投入资源，同时减少向环境中排放的废弃物，进而降低对环境所产生的危害，间接降低对环境污染治理的投入。三是专人回收转运，生活垃圾分类处理，一方面减少垃圾污染，另一方面增加无业居民的收入。

- 社会效益分析：该项目的实施，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升居民的生活质量，在保障居民的身体健康的同时，也提高环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，社会效益较显著。

- 生态效益分析：该项目按照“户收集、村集中、镇转运、县处理”的农村生活垃圾处理模式，每天定期将生活垃圾运到始兴县垃圾填埋场进行无害化处理，有效治理农村生活垃圾，减少环境污染，做到人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路，打造农民安居乐业的美丽家园，让良好生态成为乡村振兴支撑点。

- 项目可持续性分析

- 该项目的实施，改善人居环境，提高环境质量水平，提高群众环境卫生保护意识，避免和减轻生活垃圾的无序排放和处理，有效控制水污染、空气污染，保护环境。树立太平镇对外的良好形象,在促进创建文明县城、卫生县城等方面的可持续影响较显著。

- 三、改进意见（计划）

- 一是由于部分村民素质不高，乱丢乱扔垃圾的现象屡禁不止，一定程度上影响了清运保洁服务的经济效益、社会效益及生态效益。改进意见：加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传，多管齐下，在提高群众素质的同时，对各种影响公共卫生的不良行为加大处罚力度。

- 二是辖区范围较广，人员流动性大，清运保洁难度较大。改进意见：针对地区特点，重点地段集中治理，偏远村庄分散治理。对新农村、国道沿线、人口聚居地等重点地段要加大清运力度，配备充足的保洁人员和设施设备。

- 其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题