附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：教场下新村第三期排污排水管网建设和路面硬化（含桥）工程

项目单位（公章）：始兴县太平镇人民政府

项目单位主管部门：始兴县太平镇人民政府

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：

填报日期：2021年4月29日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

- 该项目由太平镇人民政府作为项目单位和项目主管部门，负责项目的招投标、施工监管、验收及项目经费的管理、使用、监督等具体工作。

- 项目资金投入和使用情况

- 根据始兴县财政局预算安排，2020年县财政安排教场下新村第三期排污排水管网建设和路面硬化（含桥）工程款2087149.96元，至2020年末，实际到位2087149.96元，资金到位率100%。年初预算项目资金2087149.96元，执行中未调整，年底实际支付2087149.96元，资金使用率100%，具体资金支付情况对应明细账作出详细的说明。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）

- 教场下新村第三期排污排水管网建设和路面硬化（含桥）工程项目按照立项、造价咨询、招标、施工、质量评估、验收等程序实施。项目在韶关市公共资源交易中心进行招标，中标公司为广东运泰建造工程有限公司，施工合同规定，工程量为铺设排水排污管道1200米，路面硬化1200米，新建桥梁一座（长20米，宽8米），总建设面积约9600平方米。施工工期共180天，自2020年7月1日起计至2020年12月27日止。在实施过程中，我镇安排专业人员跟进施工进度，项目按照计划有条不紊的进行，并完成相应的工程任务。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

- 经评价，教场下新村第三期排污排水管网建设和路面硬化（含桥）工程绩效评价综合得分100分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目投入得分20 分；项目建设过程得分20分；项目产出得分30分；项目效益得分30分。一是确保项目立项的论证充分性、合理性、完整性。我镇提交太平镇人民政府关于申请教场下新村第三期排污排水管网建设和路面硬化（含桥）工程立项的请示，经县政府及县住建等部门批复后立项，在韶关市公共资源交易中心进行招标，由中标公司实施建设。二是确保资金分配合理，使用及时，管理规范。立项前进行建设工程造价咨询，根据专业机构意见对相关资金进行预算申请，严格执行专用资金管理原则，确保专款专用，并根据工程进度及时支付工程款。三是确保建设效率及效果。签订施工合同，明确工期及工程任务，安排专人对工程建设过程进行监管，建设竣工后要求建设公司出具验收报告，并聘请专业第三方机构对工程进行质量评估，确保工程圆满完成。

- 二、绩效表现

- （一）项目产出完成情况分析

- 产出时效指标：按施工合同约定，施工工期共180天，自2020年7月1日起计至2020年12月27日止，我镇全程紧跟工期，并要求施工单位在合同规定时间内竣工并验收。

- 产出质量指标：我镇聘请专业质量评估公司对项目的土建工程质量，设备安装工程质量等指标进行了专业评估，做出了质量评估报告，经评估，项目完成质量达到要求。

- （二）项目效益情况分析

- 社会效益分析：该项目的实施，对教场下新村的路面、桥梁、排水排污管道等基础设施进行了全方位的补充和升级，解决了污水直排问题和出行问题，为群众创造了一个洁净、优美的生活环境，同时也为群众出行带来了极大的便利，提升了村民的幸福感。

- 生态效益分析：排水排污管网建设改变了教场下新村脏乱差的现状，有效减少了苍蝇、蚊虫、细菌的滋生，美化了环境，保障了卫生。路面硬化有效解决了教场下新村晴天扬尘，雨天积水的问题，提升了本村宜居程度，符合美丽乡村建设的总要求。

- 三、改进意见（计划）

- 部分村民配合度不高，认为工程建设施工期间会带来诸多不便，且项目建设会占用其个人的土地。改进意见：一是施工期间监督施工方做好安全防护工作，开辟群众出行临时通道，尽量将不良影响降至最低。二是镇村干部积极入户，加大政策宣传。

- 其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题