附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门名称：（公章）始兴县住房和城乡建设管理局

填 报 人：李钰翠

联系电话：0751-3314803

填报日期：2022年6月15日

按照《关于开展 2021 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（始财绩〔2022〕4 号）的要求，我单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.机构设置情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《始兴县机构改革方案》，经报县委和县政府批准，我单位的内设机构调为8个，具体包括：办公室、建筑业监管股（人防股）、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

2.股室的主要职责：

办公室：组织协调政务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、宣传、安全、保密、信访、督办、政务公开、议案提案、机关后勤、社会治安综合治理、计划生育和机关效能等工作。负责局机关和指导所属单位财务管理、内部审计等工作，负责重大行政执法决定的法制审核工作。

村镇建设股：指导村镇建设、农村住房建设。指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。负责乡镇生活垃圾处理设施建设管理工作。负责乡镇环境卫生管理工作。会同相关部门做好传统村落保护。

市政建设管理股：组织编制市政设施建设发展规划和年度建设计划并监督实施。指导、监督市政设施建设和维护工作。组织编制城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施。承担城市绿化管理工作。负责城市公园管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市节水、排水等的行业管理工作。负责城区桥梁及其附属设施的管理。负责燃气行业管理工作，组织开展燃气管理技术人员的培训。监督燃气企业规范管理。拟订全县环境卫生发展规划并监督实施。负责全县污水处理、城市生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责城市环境卫生管理工作。

工程质量安全监督股：负责全县房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安全生产指导和监督检查。拟订突发应急救援预案。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料使用管理工作。组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。

执法股（大队）：拟订全县市容发展规划并监督实施。承担全县市政工程设施、公用事业、市容、环境卫生、城市园林绿化和建筑垃圾等方面的执法工作。负责户外广告的管理工作。

人事股：负责党群工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和群团等工作。指导本系统精神文明建设和思想政治教育。负责行业职工继续教育和岗位培训工作。配合有关部门组织行业职称改革及技术职称评聘工作。

3.人员编制情况：2019年机构改革，人防办合并至我单位，核定编制数52个，实有在职人员31人，退休人员20人。

- 年度总体工作情况总结。

- 1.完善设施，补齐短板。坚持以人民满意为目标，聚焦薄弱环节，努力补齐民生短板，大力改善基础和公共服务设施。一是完善交通设施。不断加大力度优化交通网络，完成了日新幼儿园北侧道路项目与始兴县文体中心南侧道路项目的工程建设，全力推进新人民医院南侧道路（梧桐香岸至鱼珠潭桥）工程项目的建设进程,目前梧桐香岸至建滔段已进场施工，其中兴隆大桥至建滔段已完成路基铺设，新人民医院门前段已完成水稳层铺设。二是围绕民生短板，加大公共服务设施建设投入。稳步推进重点项目建设，其中市民活动中心（三馆合一）项目，主体已封顶，现阶段主要工作是砌体施工，下阶段以内墙抹灰，外墙抹灰为主，室内水电，消防等工作穿插进行；政府西侧停车场项目，现已完成总进度的50%；县行政大楼西侧单建式人防工程，目前主体结构、土方回填已全部完成，水电、通风、消防已完成95%，人防已完成75%；始兴县城市停车场项目，目前基坑支护完成80%，排洪渠完成40%，基坑土方开挖完成60%；天然气利用项目，目前天然气门站（含LNG储配站功能）工程已完成99.8%，正在开展相关设备调试。高压管道工程、次高压管道工程、中压管道工程完成100%。三是进一步改善居住环境，实施老旧小区改造工程。加快推进城中社区供销社等老旧小区、城中社区十字街等老旧小区、县府大院老旧小区改造提升项目，截至目前已分别完成了综合工程进度的90%、70%、60%。四是加快镇村污水处理设施项目建设，进一步改善生态环境。其中，始兴县PPP整县推进村镇污水处理设施建设项目：太平镇（含城南镇和沈所镇）、司前镇、隘子镇、澄江镇、罗坝镇、深渡水乡共6个镇级污水处理厂的建设并于6月底完成环保验收并投入使用；镇级污水处理厂配套管网现已完成约139.5公里；村级污水处理设施已完成74个站点及配套管网的建设，并已投入使用。浈江支流始兴段生态环境系统保护修复工程（始兴县村级污水处理设施项目）：该项目已于11月底完成建设并投入使用。

2.持续推进建筑业发展。一是全县共有20家建筑企业，包含5家二级企业、15家三级企业（其中2家企业目前正在申请进入统计库）。二是签订合同额9.14亿元，其中上年结转合同额5.28亿元，前三季度新签合同额3.86亿元。三是2021年1-11月完成建筑业产值4.49亿元，同比增长9.5%。预计2021年全年建筑业产值可完成5.31亿元。四是1-11月共有655条业务使用“韶关市工程建设项目审批管理系统”进行受理审批，涉及374个项目。始兴县工程建设项目审批综合服务窗口范围共涉及16个部门96个事项。五是共核发《建筑工程施工许可证》35份；办理房屋市政工程竣工验收备案22宗；办理房屋市政工程招标文件备案共36宗；受理我县建设工程消防设计审查15宗，办结14宗；消防验收备案25宗，办结21宗；消防验收13宗，办结12宗。

3.促进房地产健康发展。一是1-11月，我县房地产开发累计完成投资7.27亿元，预计今年全县完成房地产投资额为9.31亿元。二是1-11月，我县累计销售商品房2174套，同比增长65.07%，其中住宅1976套、非住宅198套；销售总面积21.54万平方米，同比增长42.6%，其中住宅销售面积19.31万平方米、非住宅销售面积2.23万平方米；销售总金额8.029亿元，同比下降7.2%，其中住宅销售额6.796亿元、商铺销售额1.413亿元。预计2021年全年完成商品房销售面积约22.34万平方米，同比增长39.6%。

4.加强房地产交易与公共租赁住房的管理。一是1-11月新建商品房网签合同数1348套，总面积14.86万平方米；新建商品房网签合同备案数1560套，总面积13.34万平方米；存量房网签备案数636套，总面积6.91万平方米；预售监管账户24个，监管总金额为8.16亿元。二是1-11月，公共租赁住房实物配租43套，受保障群体包含低保户，新就业，丹霞英才等，满足了相关群体住房保障需求。

5.工程质量安全监督管理。一是截至目前共办理质量安全监督注册项目35项，建筑面积49.66万平方米，报建造价11.98亿元；监督工程竣工验收项目24项，其中房屋建筑23项，市政道路1项。总计建筑面积37.34万平方米；市政道路长度240米，报建造价6.61亿元。二是强化监管，保持安全生产形势稳定可控。突出春节、清明、“五一”及中秋国庆长假等重要时间段的监管，对现阶段有危大工程进行施工的工程项目和安全管理薄弱的工程项目，做好督办、跟踪整治，确保建筑施工安全生产状况稳定。

- 6.改善环境，精细管理。以创建国家县级卫生县城为抓手，结合文明县城、森林县城创建，全力改善我县环境面貌，深化县城网格化管理。一是深入开展城区“六乱”“两违”等专项整治。截至目前，共出动执法数2280人次，发出责令整改通知书268份，整治乱摆卖现象1580宗，乱堆放整治68宗，拆除存在安全隐患、影响市容市貌的破损户外广告120余处，面积达2000余平方米，自行整改56宗。严格把控新建店招审批，要求一户一招，并与周边市容市貌相协调。截至目前，已通过审批的店招115宗，要求整改的店招13宗。二是环境卫生等专项整治行动，加大县城卫生考核力度，严格按照始兴县环境卫生作业服务标准，把县城（含两个工业园）面积约149.5万平方米的道路，进行“定等级、定路段、定标准、定处罚”的细化管理，全面落实保洁时间，做到垃圾日产日清、卫生填埋；农村生活垃圾收运处理体系按照“户保洁-村集中-乡镇清洁专业公司清运至县垃圾填埋场”和“管干分离、监督有力、市场归位”的原则，全面推行农村生活垃圾管理工作。全县已实现农村生活垃圾清运保洁全覆盖，所有墟镇、主干道等重点区域的生活垃圾基本实现日产日清，环境卫生面貌焕然一新。

7.加快乡墟镇提升工作。2021年我县墟镇提升项目包含沈所镇、澄江镇、罗坝镇、司前镇四个墟镇的一个规划设计、三个专项整治、九项基础提升工程。目前沈所镇已完成总工程量的85%，澄江镇已完成总工程量的95%，罗坝镇已完成总工程量的80%，司前镇已完成总工程量的85%。预计12月底完成工程建设。

- （三）部门整体支出绩效目标。

我单位充分履行职责职能，严格按照有关的法律制度及政策法规使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是强化预算绩效目标管理；二是稳步开展绩效评价自评工作，所有县级项目均开展绩效自评工作；三是加大绩效信息公开力度，部门项目绩效自评情况均与部门决算信息进行了公开。

- 部门整体支出情况。

- 2021年预算收入数为6151.02万元，其中基本支出607.93万元，项目支出5543.09万元，比上年增加 3421.59万元，增长125.36%；

- 2021年决算支出数为35680.34万元，其中基本支出666.67万元，项目支出为35013.67万元，比上年增加17146.69万元，增长92.52%。

- 二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

- 我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

- 1.经济性分析，我单位预算控制良好，全年的公用经费和人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

- 2.效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

- 3.效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（三）自评结论。

我单位参照《2021年部门整体支出绩效评价自评表》进行自评评分，此次自评评分为93分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题：

1.项目总体施工进度偏慢。受新冠病毒疫情影响，上半年出现招工难的问题，工人和施工材料均无法按预期进场。同时，上半年雨水等恶劣天气偏多，对项目施工产生较大影响。

2.基础配套设施亟待完善。基础设施建设和需完善项目较多、招投标程序冗长、资金需求量大。

3.垃圾分类实施力度不够。舆论宣传氛围不浓，群众分类意识不强，相关配套设施不足，垃圾分类中转设施和终端处理未解决，资金落实不到位等。

（二）改进意见：

1.加快推进项目建设。督促各建设项目加快建设进度，同时加强项目质量与安全管理，确保各项目按计划稳步推进，项  目资金按计划支出。

2.持续提升城市品质。注重凸显城镇特色和功能定位，加快推进基础配套设施建设，加大硬化、绿化、美化、亮化、净化力度，以提升新型城镇化配套功能品质。

3.推进垃圾分类工作。继续加大垃圾分类宣传力度，发动群众积极参与垃圾分类。增加垃圾分类收集配套设施的配备。建议财政将生活垃圾分类设施配套建设经费、宣传教育经费等纳入年度预算。