附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

         部门名称：始兴县水务局

         填 报 人：李淇娴
         联系电话：3322268

         填报日期：2025年6月18日

    一、部门基本情况

（一）部门职能

2010年5月，始兴县水利局更名为始兴县水务局。水务局主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理，组织指导工程验收有关工作，组织指导全县水利工程建设与运行管理。监督管理水利建设市场；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；组织开展农村水利工作；担水利水电工程移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法，承担涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；负责水情旱情监测预警工作，组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

2024年，始兴县水务局设9个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、调度与防御股、水库移民办公室、执法股。
县水务局建立了水利系统内控制度，上下级管理机制体制较完善。
（二）年度总体工作和重点工作任务

县水务局按照“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利工作总基调，紧紧围绕县委县政府的中心工作，以改善民生为根本，以构建和谐水利为主线，以项目促发展，科学谋划水务工作可持续发展，按照我局年初制定的工作目标，开拓创新，求真务实，扎实推进，较好的完成了2024年的工作任务。

1.县重点项目。完成列入2024年县政府十件民生实事的始兴县城乡供水补短板项目，包含沈所镇镇村供水管网改扩建工程、澄江镇饮用水第二水源工程、江口片区供水工程、花山水库引调水工程、罗坝镇农村供水补短板项目和马市镇河角水库引调水工程6个子项目，总投资约7550万元。完成始兴县农村供水“三同五化”建设项目初步设计报告批复。
2.是防洪提升项目。完成韶关市北江水系河段治理工程（浈水始兴县段），投资3637.04万元。完成宝溪水库、后坑水库、切下水库、下蛇皮水库和鸭麻塘水库5宗水库水毁修复工程验收。上半年完成罗坝河罗坝镇区段清淤疏浚工程、始兴县罗坝河顿岗镇老师角段清淤疏浚工程验收，清淤约40万方，清淤物已通过议价方式出让，收入约1328万元。
3.水土保持项目。启动2024年国家水土保持重点工程的都安水生态清洁小流域工程，总投资826.22万元，截至目前项目进度约92%，预计今年底完工。

4.水资源费征收情况

2024年1至10月已对取水发证单位实行了按月征收水资源费，水资源费累计征收570.86万元。

5.在水旱灾害防御上下足功夫。科学调配凉口、尖背等农业灌区水源，实行全县水库、沿河电站统一调水抗旱，全力保障农业生产供水。扎实做好水旱灾害防御，汛前完成签订水利工程防汛安全责任书、开展风险隐患大排查、下达水库汛期控制运用计划等工作，汛期严格执行24小时值班制度、加大巡查值守力度、做好监测预警预报、及时启动水利防汛应急响应等工作，安全度过“龙舟水”强降雨。

6.在水利工程运行管理上下足功夫。全面落实安全生产检查工作责任制，认真做好汛期灾害防范、安全生产隐患排查整改和安全生产培训工作，辖区内水利工程未发生任何安全生产事故。落实全县45宗水库大坝安全责任人名单并在县人民政府门户网完成公示；完成全国水库运行管理系统中我县45宗水库的大坝注册登记复查换证的资料收集及录入工作；完成马市镇黄泥塘水库、连塘水库降等和顿岗镇吉山河挡水闸安全鉴定工作。将职责范围内的水域预防学生溺水安全监管纳入了日常管理工作，在墨江河、湿地公园、尖背水库、花山水库、凉口灌区等共20处重点水域，新增防溺水警示牌和放置防溺水救护工具一批。

7.水库移民项目。实施7宗水库移民工程，已完成5宗，累计投资金额约1130.7万元。其中省级示范项目：投资866.7万元，沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程项目，已完成85%工程量，计划今年底完成建设。

（三）部门整体支出绩效目标

对照部门职能与年初确定的年度重点工作任务绩效目标、部门主要履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，县水务局在中小河流治理、碧道建设、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖和水利工程管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都实现了预定的绩效目标。

部门整体支出情况。

1、基本支出情况：2024年部门决算收入12448.04万元，支出12448.04万元，其中基本支出1289.28万元，（人员支出1189.81万元，占基本支出92.28%；公用经费支出99.47万元，占基本支出7.72%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2024年“三公”经费支出24.19万元，比2023年增加了9.39万元。

3、项目支出情况

            2024年项目资金情况汇总表

                                         单位：元
	项目名称
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	累计结余

	北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目
	0.00
	7916671.98
	7916671.98
	0.00

	始兴县城供水设施改扩建工程勘察、设计费用
	0.00
	200000
	200000
	0.00

	始兴县花山水库引调水工程临时（租）用土地和青苗补偿费用
	0.00
	515,902.13 
	515,902.13 
	0.00

	始兴县城供水设施改扩建工程勘察、设计费用
	0.00
	600,000.00 
	600,000.00 
	0.00

	2023年韶关市始兴县北江水系浈水始兴总甫（江口电厂至总甫右岸）河段治理工程
	0.00
	1,184,942.69 
	1,184,942.69 
	0.00

	省级财政2023年涉农统筹整合资金北江水系河段治理工程
	0.00
	4231522.28
	4231522.28
	0.00

	始兴县都安水生态清洁小流域工程
	0.00
	3054354.33
	3054354.33
	0.00

	始兴县都安水生态清洁小流域工程（重报）
	0.00
	902346.67
	902346.67
	0.00

	市级财政2024年度小型水库工程管理人员补助经费
	0.00
	64800
	64800
	0.00

	始兴县2022-2023年公益性小型水库维修养护物业化管理项目（收回重下）
	0.00
	96000
	96000
	0.00

	韶关市始兴县小型水库大坝安全监测设施建设项目（收回重下）
	0.00
	23231.86
	23231.86
	0.00

	始兴县城乡供水应急备用水源工程前期工作经费
	0.00
	136040
	136040
	0.00

	韶财农【2022】118号农业生产和水利救灾资金（第五批）
	0.00
	71993.13
	71993.13
	0.00

	始兴县水毁水利修复工程
	0.00
	1000000
	1000000
	0.00

	中央财政2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第六批）
	0.00
	1200000
	1200000
	

	中央财政2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第四批）
	0.00
	336416.71
	336416.71
	0.00

	韶关市始兴县河道清淤疏浚工程
	0.00
	1282029.05
	1282029.05
	0.00

	韶关市始兴县2024小水电站清理整改综合项目
	0.00
	780000
	780000
	0.00

	下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金韶财农[2023]4号
	0.00
	367152.78
	367152.78
	0.00

	始兴县沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程
	0.00
	4676486.33
	4676486.33
	0.00

	农业水价综合改革（始兴县）
	0.00
	508238.88
	508238.88
	0.00

	白蚁等害堤动物防治（始兴县）
	0.00
	190000
	190000
	0.00

	韶关市北江水系河段治理工程（浈水始兴县段）等3宗工程建设管理费
	0.00
	400000
	400000
	0.00

	韶关市始兴县河长制基础性工作及专项行动项目（2023年市级驻镇资金）
	0.00
	261266.71
	261266.71
	0.00

	始兴县2024年中型灌区维修养护经费
	0.00
	300000
	300000
	0.00

	韶关市始兴县2023年河长制基础性工作及专项行动项目（收回重下）
	0.00
	1951676.9
	1951676.9
	0.00

	韶关市始兴县农村安全饮用水保障工程
	0.00
	15381770
	15381770
	0.00

	中央水库移民扶持基金（移民补助）
	0.00
	782400
	782400
	0.00

	中央水库移民扶持基金（项目资金）
	0.00
	321500
	321500
	0.00

	中央财政2024年水库移民扶持基金（第二批）
	0.00
	54294.01
	54294.01
	0.00

	2024年始兴县水库移民后期扶持
	0.00
	1018606.91
	1018606.91
	0.00

	合计
	0.00
	49809643.35
	49809643.35
	0.00


备注：数据来源，财决06表-项目收入支出决算表
资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

二、绩效自评情况

预算执行情况
县水务局建立健全了资金、资产、人员等管理制度，并严格执行，加强风险控制与人员、制度管理，保障了预算顺利执行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

经综合评价，县水务局实现了预定的绩效目标。履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，碧道建设、中小河流治理、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都取得了显著成效。
（三）自评结论

结合部门年度工作与部门职能、规划，部门整体制度保障，部门资金内部管理机制，部门整体资源配置水平和能力等，自评结论为：优。
三、存在问题及改进意见

我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2024年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。
一是县级财力有限，资金保障不够，推进河长制工作进展不快。二是始兴县农村供水“三同五化”建设项目申请2024年提前批专项债及第二批专项债未获通过，短期内不具备开工实施条件。

下一步改进措施：

一是持续提升水安全保障能力。扎实做好水旱灾害防御工作，加快大山背水库输水隧洞等水毁水利工程设施修复，有力有序应对水旱灾害。积极推进农村供水长效管理工作，积极争取资金，尽快落实始兴县农村供水“三同五化”改造提升项目建设资金，提高我县农村供水规模化、标准化、一体化、专业化、智慧化水平。完成尖背水库、花山水库蓄水供水、农田灌溉任务，足额保障居民用水，保障农作物灌溉需求。

二是深入抓好全面推行河长制工作。充分发挥县、镇、村三级河长作用，加强河道管理、岸线管护工作力度，开展河湖库“清四乱”、“日常保洁+专项清漂”常态化规范化，维护“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。全力做好电站生态流量整改和电站退出工作，锚定目标、加快推进，坚决按时完成任务。严格落实最严格水资源管理制度，加强取用水管理，严控不合理用水。

三是扎实推进水利工程项目建设。严格项目管理，城乡供水补短板、沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程等在建项目建设，科学谋划民生项目，严格做好项目设计、招标、施工、监理、建管、资金等全过程监督管理，及时协调解决项目存在问题，确保项目有序高效推进。

四是严格抓好水利行业监管工作。加强跨河、穿堤、临河等涉水工程审批管理，持续开展小型水库物业化管护工作，全面提升小型水库运行管理水平，守住水安全底线。压实涉水工程项目安全生产责任，严厉查处随意调整和侵占河道岸线、岸线违建、非法堆放等行为，认真做好水土保持、水政执法、水库移民等工作，为高质量推进“百千万”工程贡献水务力量。


