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县级部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

         部门名称：始兴县水务局

         填 报 人：李淇娴
         联系电话：3322268

         填报日期：2026年7月10日

    一、部门基本情况

（一）部门职能

2010年5月，始兴县水利局更名为始兴县水务局。水务局主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理，组织指导工程验收有关工作，组织指导全县水利工程建设与运行管理。监督管理水利建设市场；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；组织开展农村水利工作；担水利水电工程移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法，承担涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；负责水情旱情监测预警工作，组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

2025年，始兴县水务局设9个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、执法股、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、调度与防御股、水库移民办公室。

县水务局建立了水利系统内控制度，上下级管理机制体制较完善。
（二）年度总体工作和重点工作任务

县水务局按照“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利工作总基调，紧紧围绕县委县政府的中心工作，以改善民生为根本，以构建和谐水利为主线，以项目促发展，科学谋划水务工作可持续发展，按照我局年初制定的工作目标，开拓创新，求真务实，扎实推进，较好的完成了2025年的工作任务。

1.年度重点工作任务完成情况。完成韶关市始兴县花山灌区续建配套与现代化改造工程立项和初步设计报告评审，批复总投资5601.93万元；完成始兴县都安水生态清洁小流域工程项目等4宗项目验收工作；开展周前村左岸河段修复工程（县2025年十大民生实事项目），投资估算260万元，建设高约5米的斜坡式砼挡墙，修复冲毁边坡，年底可全面完成主体工程建设；启动始兴县富村湾水电站下游右岸河堤应急修复工程等5宗水毁修复工程，总投资390万元，预计年底全面完工；实施始兴县农村供水“三同五化”改造提升项目，由始兴县兴达资产管理有限公司作为项目业主，对太平镇、马市镇部分行政村进行联村扩网，由司前镇人民政府作为项目业主，建设司前水厂以及有关行政村扩网，目前项目已开工建设，投资估算约3500万元，新增规模化供水覆盖农村人口2.16万人；推动罗坝水库工程前期工作。
2.落实最严格水资源管理制度。严格执行最严格水资源管理制度与“节水优先”治水方针。年初完成全县112宗河道外取水户2025年度用水计划核定与下达，严把建设项目水资源论证审查和取水许可审批关，累计办理取水许可新批6宗、变更63宗、延续53宗、注销21宗；强化取用水全流程监管，开展线上线下动态排查与洗车场私自凿井等违规行为整治，推进规模以上非农取水在线监测计量体系建设，完成2024年度取用水领域信用评价。规范用水统计调查，高质量完成2024年水资源公报等年报填报，做好用水直报系统123个取水户名录库维护与数据核验。深入实施国家节水行动，推进县域节水型社会达标建设，指导广东喜洋洋纸业有限公司通过市级节水型企业验收，多形式开展节水护水宣传活动；积极配合推进水资源费改税工作，提升取水监测计量标准化规范化智能化水平，全面筑牢水资源刚性约束防线。开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作。完成2024年度取用水领域信用评价，进一步加强取用水监管、规范取用水秩序。
3.强化农村供水监管。组织县供水公司与各乡镇按照县域统管方案要求签订供水移交协议，推动供水工程移交；组织开展村级管水员技能培训，提升供水工程运行人员的专业化水平；制定并印发《始兴县农村供水安全管理工作指导意见（试行）》，指导各乡镇推动农村供水安全管理，建立“从源头到龙头”的农村集中供水工程运行管护体系。
4.严格落实水事执法普法。严格落实巡查制度，聚焦重点区域敏感河段，联合乡镇政府开展常态化巡查，全年累计出动巡查135次、行程3860公里，投入504人次、135车次；立案查处水事违法案件5宗（其中非法采砂案4宗、非法运砂案1宗），下达行政处罚决定书4宗，累计罚款11.1万元，规范处置12345热线投诉4宗。严格履行《始兴县河道联合巡查执法工作方案》，联合县法院、检察院、公安、自然资源等11个部门及属地乡镇政府，每月开展联合执法巡查，分组对浈江始兴段、墨江等5条主干河道实现全覆盖排查，全年扣押无主挖机2台、非法采砂“三无船舶”2艘，其中3月联合多部门制定专项方案，成功扣押浈江河马市镇段非法采砂“三无船舶”，有效维护水利秩序与河道生态安全。深入开展“送法进社区”“扫黑除恶斗争宣传”等活动，切实增强群众水法治意识与护水自觉。推动扫黑除恶与水行政执法深度融合，依法查处的5宗水事违法案件均按程序规范处置，未发现涉黑涉恶关联情形，持续净化水务行业环境。

5.强化小水电站生态流量和安全生产监管。通过线上线下相结合方式对需落实生态流量泄放的210宗小水电站开展生态流量监督检查，2025年共印发生态流量整改通知单5批，督促小水电站按时整改。严格按照《广东省小水电站生态流量泄放达标评定实施细则（试行）》开展小水电站生态流量泄放达标评定工作，1-4月我县生态流量泄放达标率在90%以上电站121宗；5-8月生态流量泄放达标率在90%以上电站143宗。我县小水电生态流量设备在线率基本稳定在90%以上，生态流量达标率基本稳定在85%以上，达到上级监管要求。组织开展219宗在运行小水电站隐患排查，对105宗小水电站进行安全生产检查，未发现重大隐患问题。
6.推深做实河长制。抓好河湖日常管护，压实各级河长职责，建立河湖工作台账，完善日常监督管理体系，督促各级河长加强巡河履职，建立健全河道保洁长效机制，严格落实河长制考核评价工作，积极开展“清四乱”、河道清淤采砂整治等专项行动，系统推进系列河湖管护工作。强化水域岸线保护，完善河湖管理范围划界和水域岸线保护与规划利用成果，持续推进完善河湖名录、河湖管理范围划界、水域岸线保护与规划利用工作。
7.落实水库移民后期扶持工作。完成大中型水库农村移民后期扶持人口核减，及时足额发放直补到人资金68.22万元，惠及1154名移民群众，助力移民村发展。高质量建成始兴县马市镇涝洲水新桥机耕路及排灌渠道硬化工程等4宗2024年水库移民后期扶持项目，总投资约174万元；建设始兴县顿岗镇七北村田心瓦厂背灌溉渠道工程等7宗2025年水库移民后期扶持项目，总投资约329万元，切实改善移民生产生活条件。
（三）部门整体支出绩效目标

对照部门职能与年初确定的年度重点工作任务绩效目标、部门主要履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，县水务局在中小河流治理、碧道建设、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖和水利工程管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都实现了预定的绩效目标。

（四）部门整体支出情况。

1、基本支出情况：2025年部门决算收入7731.27万元，支出7731.27万元，其中基本支出1367.13万元，（人员支出1263.70万元，占基本支出92.43%；公用经费支出103.43万元，占基本支出7.57%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2025年“三公”经费支出5.51万元，比2024年压缩了18.68万元。

3、项目支出情况

            2025年项目资金情况汇总表

                                         单位：元
	项目名称
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	累计结余

	北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目
	0.00
	2956407.27
	2956407.27
	0.00

	北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目
	0.00
	3020000
	3020000
	0.00

	韶关市北江水系河段治理工程（浈水始兴县）
	0.00
	1349251.19
	1349251.19
	0.00

	始兴县都安水生态清洁小流域工程
	0.00
	955511.72
	955511.72
	0.00

	始兴县都安水生态清洁小流域工程（重报）
	0.00
	175393.5
	175393.5
	0.00

	省级财政2025年始兴县南山水电站分类整改省级奖补资金
	0.00
	136500
	136500
	0.00

	始兴县深渡水瑶族乡长梅水治理工程（涉农）
	0.00
	1689226.53
	1689226.53
	0.00

	始兴县深渡水瑶族乡长梅水治理工程（中央）
	0.00
	510133.95
	510133.95
	0.00

	始兴县深渡水瑶族乡长梅水治理工程（省级）
	0.00
	182259.83
	182259.83
	0.00

	小型水库维修养护（始兴县）
	0.00
	630000
	630000
	0.00

	小型水库维修养护（第二批）
	0.00
	340000
	340000
	0.00

	省级财政2024年水利救灾资金（第二批）
	0.00
	1000000
	1000000
	0.00

	中央水利救灾资金（第六批）
	0.00
	2021767.3
	2021767.3
	0.00

	2023年韶关市始兴县河道清淤疏浚工程
	0.00
	208813.08
	208813.08
	0.00

	始兴县2025年中型灌区专业化管护经费
	0.00
	100000
	100000
	0.00

	大中型水库移民后期扶持专项支出
	0.00
	393713.67
	393713.67
	0.00

	始兴县沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程项目
	0.00
	393713.67
	393713.67
	0.00

	中央财政2025年水利发展资金预算（第二批白蚁等害堤动物防治）
	0.00
	370000
	370000
	0.00

	2025年农业水价综合改革（始兴县）
	0.00
	500000
	500000
	0.00

	韶关市始兴县农村安全饮用水保障工程
	0.00
	1618230
	1618230
	0.00

	始兴县农村安全饮用水保障工程
	0.00
	2330000
	2330000
	0.00

	大中型水库移民后期扶持基金支出
	0.00
	1753333.47
	1753333.47
	0.00

	中央水库移民扶持基金（移民补助）
	0.00
	682200
	682200
	0.00

	始兴县沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程
	0.00
	738969.48
	738969.48
	0.00

	中央财政2024年水库移民扶持基金（第二批）
	0.00
	35705.99
	35705.99
	0.00

	始兴县2025年后期扶持项目资金
	0.00
	296458
	296458
	0.00

	2024年始兴县水库移民后期扶持
	0.00
	191393.09
	191393.09
	0.00

	韶关市始兴县城乡供水补短板项目
	0.00
	993413.90
	993413.90
	0.00

	韶关市始兴县农村供水“三同五化”改造提升项目
	0.00
	5000000
	5000000
	0.00

	始兴县城市防洪工程标准化建设项目（维修工程）+SG12166
	0.00
	
	
	0.00

	始兴县城供水设施改扩建工程勘察、设计费用
	0.00
	500000.00
	500000.00
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理项目沈所河治理工程+SG12133
	0.00
	4640000.00
	4640000.00
	0.00

	始兴县深渡水瑶族乡长梅水治理工程+SG12143
	0.00
	930000
	930000
	0.00

	始兴县浈水河（马市镇段）碧道建设工程+SG12144
	0.00
	2270000
	2270000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理工程（罗坝河治理工程）（第二标段）+SG12124
	0.00
	1960000
	1960000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理工程（罗坝河治理工程）+SG12128
	0.00
	1450000
	1450000
	0.00

	广东省山区五市中小河流治理始兴县2019年都安水（红梨村段）二期治理工程+SG12142
	0.00
	1190000
	1190000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理项目（宝溪水、清塘水、胆源水）治理工程+SG12132
	0.00
	1250000
	1250000
	0.00

	广东省山区五市中小河流治理始兴县2018年其他浈江一级支流治理工程（沿溪水、黄田水、坪石水、黄沙坑水）+SG12138
	0.00
	1140000
	1140000
	0.00

	始兴县清化河（深渡水段）碧道建设工程+SG12145
	0.00
	1060000
	1060000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理工程（罗坝河治理工程）（第一标段）+SG12123
	0.00
	1000000
	1000000
	0.00

	广东省山区五市中小河流治理始兴县2018年其他浈江一级支流治理工程（远迳水、流源水）+SG12139
	0.00
	680000
	680000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理项目（联丰水、湖湾水、满堂水（石井段）、坪丰水（上游段））治理工程+SG12131
	0.00
	430000
	430000
	0.00

	广东省山区五市中小河流治理始兴县2018年其他浈江一级支流治理工程+SG12140
	0.00
	690000
	690000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2016年治理工程（罗坝河治理工程）（第三标段）+SG12125
	0.00
	590000
	590000
	0.00

	广东省山区五市中小河流始兴县2017年治理（都安水治理工程）+SG12137
	0.00
	320000
	320000
	0.00

	始兴县城市防洪工程标准化建设项目+SG12165
	0.00
	1080000
	1080000
	0.00

	广东省山区五市中小河流治理始兴县2018年其他浈江一级支流治理工程+SG12141
	0.00
	510000
	510000
	0.00

	始兴县农村安全饮用水保障工程+SG12157
	0.00
	800000
	800000
	0.00

	政府采购合同+SG12162
	0.00
	430000
	430000
	0.00

	韶关市始兴县小水电清理整改综合项目+SG12147
	0.00
	480000
	480000
	0.00

	始兴县尖背水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目+SG12163
	0.00
	300000
	300000
	0.00

	始兴县农村供水“三同五化”改造提升工作实施方案编制项目+SG12149
	0.00
	330000
	330000
	0.00

	始兴县2023年农业水价改革技术服务项目+SG12152
	0.00
	300000
	300000
	0.00

	始兴县2022年水利工程建设质量与安全监督第三方服务项目+SG12160
	0.00
	190000
	190000
	0.00

	始兴县中型灌区一张图绘制工作项目+SG12151
	0.00
	180000
	180000
	0.00

	始兴县2023年水利工程建设质量与安全监督第三方服务项目+SG12161
	0.00
	140000
	140000
	0.00

	始兴县全域自然村集中供水实施方案+SG12153
	0.00
	80000
	80000
	0.00

	始兴县城市防洪工程标准化建设项目（维修工程）+SG12166
	0.00
	930000
	930000
	0.00

	合计
	0.00
	56422395.64
	56422395.64
	0.00


备注：数据来源，财决06表-项目收入支出决算表
资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

二、绩效自评情况

预算执行情况
县水务局建立健全了资金、资产、人员等管理制度，并严格执行，加强风险控制与人员、制度管理，保障了预算顺利执行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

经综合评价，县水务局实现了预定的绩效目标。履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，碧道建设、中小河流治理、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都取得了显著成效。
（三）自评结论

结合部门年度工作与部门职能、规划，部门整体制度保障，部门资金内部管理机制，部门整体资源配置水平和能力等，自评结论为：优。
三、存在问题及改进意见

我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2025年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。
政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，项目资金无法准确纳入部门预算，导致项目支出决算数与年初预算数相距甚远。
下一步改进措施：设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。


