始兴县澄江学校教师宿舍楼电解板钢质门及铝合金门窗采购招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本采购不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2020年7月16日 8:30－11:30 始兴县澄江学校小会议室 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2020年7月16日下午15:00 始兴县澄江学校小会议室 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2020年7月16日下午15:00 始兴县澄江学校小会议室 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 杨先生 18998656656 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县澄江学校 |
| 2 | 采购项目名称 | 始兴县澄江学校教师宿舍楼电解板钢质门及铝合金门窗采购 |
| 3 | 交货地点 | 始兴县澄江学校 |
| 4 | 资金来源 | 上级拨款 |
| 5 | 采购投资 | 109961.00元 |
| 6 | 采购规模 | 见采购量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 总价承包 |
| 8 | 采购工期要求 | 2020年8月26日前全面完工并清理及打扫干净场地（工期每延迟一天扣除中标价的1%；场地没有清理、没有打扫的扣除质量保证金的50%） |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的采购量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本采购设投标保证金为￥2000元。若中标者则自动转为质量保证金（5000.00元，不够的当场缴足）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体采购量见采购量清单） |
| 14 | 合同款支付方式 | 验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见采购投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照原件及复印件； （4）组织机构代码证原件及复印件； （5）税务登记证原件及复印件； 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）采购量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 采购量清单 | 采购量清单提供的项目特征及要求、采购数量不能修改，需填单价及合价，总价为本采购投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县澄江学校

2020年7月 13 日

投标报价书

始兴县澄江学校：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县澄江学校教师宿舍楼电解板钢质门及铝合金门窗采购招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                                                              （小写￥          元 ）投标报价竞投承包上述采购，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，货物质量达到合格。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同采购项目。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：采购量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

采购量清单报价表

项目：始兴县澄江学校教师宿舍楼电解板钢质门及铝合金门窗采购（加盖学校公章）

| 项目名称 | 项目特征及要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除（整套）木质门 | 清运指定地点、垃圾外运及打扫卫生；不能破坏室内物品等。 | 扇 | 101 |  |  |
| 电解板钢质门（整套） | 电解板钢质门（整套）：门框、扇材质:电解板钢质制作；厚度、规格:1mm厚5分门扇、锁芯铜质，锁把不锈钢；包安装、补门洞（含瓷片、墙面修补），墙面抹灰厚度、材料种类:抹平扫白、面层:耐水腻子一遍；垃圾外运及打扫卫生。 | 扇 | 41 |  |  |
| 铝合金门（整套） | 铝合金门（定制整套）：门框、扇材质:铝合金单扇平开门，上部分玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃，下部分铝合金板，铝厚度：国标1.0mm厚；锁芯铜质，锁把不锈钢；包安装、补门洞（含瓷片、墙面修补），墙面抹灰厚度、材料种类:抹平扫白、面层:耐水腻子一遍；垃圾外运及打扫卫生。 | 扇 | 60 |  |  |
| 铝合金窗 | 铝合金窗（定制整套）：窗框、扇材质: 二槽铝合金窗、铝材足1.0 mm厚（含304钢不锈钢自动锁，304不锈钢轮子）双扇推拉，玻璃品种、厚度: 足5mm厚白珠磨沙钢化玻璃；包安装、补门洞（含瓷片、墙面修补），墙面抹灰厚度、材料种类:抹平扫白、面层:耐水腻子一遍；垃圾外运及打扫卫生。 | M2 | 77 |  |  |

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：