始兴县马市镇中心小学教师宿舍改造工程

招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 公告时间内网上下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本采购不统一安排现场勘查，可于领取招标文件或投标报名时各自到现场勘查 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2020年12月2日10:00－11:00 始兴县马市镇中心小学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2020年12月2日下午15:00 始兴县马市镇中心小学综合楼二楼会议室 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2020年12月2日下午15:00 始兴县马市镇中心小学综合楼二楼会议室 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 刘先生 18038948091 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县马市镇中心小学 |
| 2 | 采购项目名称 | 始兴县马市镇中心小学教师宿舍改造工程 |
| 3 | 交货地点 | 始兴县马市镇中心小学 |
| 4 | 资金来源 | 上级拨款 |
| 5 | 采购投资 | 176223元 |
| 6 | 采购规模 | 见工程量清单 |
| 7 | 承包方式 | 总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2021年1月10日前全面完工并清理完场地（工期每延迟一天扣除中标价的1%） |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的采购量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本采购设投标保证金为￥5000元，若中标者则自动转为质量保证金，其余保证金当场退回。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 合同款支付方式 | 完工验收合格两年内付清，质量保证金如无质量问题一年后不计利息付清 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见采购投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （2）营业执照复印件； （3）安全生产许可证和资质证书复印件。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面 （2）目录 （3）企业营业执照 （4）法定代表人资格证明 （5）法人代表授权委托书 （6）投标承诺书 （7）投标报价函 （8）投标报价明细（报价必须计算总金额） （9）安全生产许可证和资质证书复印件。 备注：投标文件需要装订成册，正本每页加盖公章，密封加盖公章，并注明投标项目名称、投标单位名称、递交时间和注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的数量不能修改，需填单价及合价，总价为本采购投标报价。 |
| 21 | 合同签订 | 中标公示三天后，中标人主动与学校（园）签订合同，有特殊情况未能及时签订合同要书面与学校说明情况，五个工作日未签合同当弃权和放弃处理，履约保证金不予退还，学校可以与第二中标候选人签订合同。 |
| 22 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县马市镇中心小学

2020年11月27日

附件 1

投标承诺书

始兴县马市镇中心小学：

感谢贵单位邀请，我公司自愿参加贵单位组织的招投标活动，经研究招标文件，我司承认贵单位该工程招标文件的全部内容，并接受贵单位询标释疑，在参加该项目的投标过程中，经我司委托人签字的投标书、询标书、投标承诺书，均是综合考虑了市场、施工技术、现场条件等因素，我公司均承认。若我公司中标，同意在接到中标通知后5日内与招标人签订完本项目的招标合同。若我公司在本次投标中未中标，我公司尊重贵单位决定。

特此承诺。

投标单位（签字盖章）：

年   月   日

附件 2:

法定代表人资格证明书

致：始兴县马市镇中心小学

XXX ，现任我单位xxx职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   年   月   日

单位： （盖章）

代表人性别：   年龄：

身份证号码：

联系电话：

附：法定代表人身份证复印件（复印件要加盖单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 3

法定代表人授权书

致：始兴县马市镇中心小学

兹授权 XXX ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权负责（处理）所有投标有关事项。

授权单位： （盖章）

法定代表人 （签名或盖私章）

签发日期：   年   月   日

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系电话：

附：代表人身份证复印件（复印件要加盖委托单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 4

投标报价函

致：始兴县马市镇中心小学

1、在研究                       招标文件、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：          （小写）        竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起60日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件5

投标报价明细

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件6

工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇中心小学教师宿舍改造工程（加盖学校公章）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 砖墙拆除 | m3 | 3.83 |  |  |  |
| 2 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 拆除四层楼木门 | m2 | 33.2 |  |  |  |
| 3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 木墙拆除 | m2 | 25.52 |  |  |  |
| 4 | 010810001004 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网制安 | m2 | 178.72 |  |  |  |
| 5 | 010802001002 | 铝金门 | 铝合金平开门制安 | m2 | 52.3 |  |  |  |
| 6 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.墙体厚度：120mm | m3 | 20.53 |  |  |  |
| 7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 342.1 |  |  |  |
| 8 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.墙柱面刮塑、油漆 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆遍数：两遍 | m2 | 1264.93 |  |  |  |
| 9 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:200mm 2.面层材料规格:300mm×200mm瓷砖 | m2 | 51.17 |  |  |  |
| 10 | 010807004002 | 金属纱窗 | 金属纱窗制安 | m2 | 89.36 |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 窗户维修 | 窗户维修 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 12 | 010810001005 | 窗帘 | 窗帘安装 | m2 | 320 |  |  |  |
|  |  | 装饰部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶灯安装 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1.5平方电线 | m | 700 |  |  |  |
| 15 | 030411004003 | 配线 | 2.5平方电线 | m | 700 |  |  |  |
| 16 | 030411004004 | 配线 | 4平方电线 | m | 700 |  |  |  |
| 17 | 030411002001 | 线槽 | 2.4难燃线槽 | m | 700 |  |  |  |
| 18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.光管安装 | 套 | 26 |  |  |  |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.开关安装 | 个 | 44 |  |  |  |
| 20 | 030404035002 | 插座 | 1.插座制安 | 个 | 120 |  |  |  |
| 21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 4 |  |  |  |
| 22 | 030404019001 | 控制开关 | 1.DW自动空气断路器安装 2.额定电流(A以内) 100 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 水电部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  | m2 | 1235.977 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上含税

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：